|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |  |  | |  |
| **к отчету об исполнении бюджета округа** | | | | **КОДЫ** |
|  |  | Форма по ОКУД | | 0503160 |
| на 1 января 2025 года | | | Дата | 01.01.2025 |
|  |  | по ОКПО | | 75720232 |
| Наименование финансового органа ***Администрация***  ***Вологодского муниципального округа*** | | | Глава по БК | 901 |
| Наименование бюджета ***бюджет Вологодского муниципального округа*** | | | по ОКТМО | 19520000 |
| Периодичность: годовая |  |  | | 14 |
| Единица измерения: рублей |  | по ОКЕИ | | 383 |

Отчет об исполнении бюджета Вологодского муниципального округа за 2024 год составлен на основании бюджетной отчётности администрации Вологодского муниципального округа, бюджетной отчётности главных администраторов доходов бюджета округа, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета округа, бюджетной отчётности 15 главных распорядителей средств бюджета округа, в том числе 9 отчетов территориальных управлений округа.

**Раздел 1 Организационная структура субъекта бюджетной отчетности**

***Сведения об основных направлениях деятельности***

Вологодский муниципальный округ является муниципальным образованием Вологодской области Российской Федерации и имеет статус муниципального округа. Законом Вологодской области от 06.05.2022 № 5122-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Вологодского муниципального округа Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Вологодского муниципального округа Вологодской области» с июня 2022 года создан Вологодский муниципальный округ Вологодской области.

Деятельность органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа была направлена на реализацию полномочий в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с законами Вологодской области:

1) от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (с последующими изменениями)";

2) от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений"(с последующими изменениями);

3) от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела" (с последующими изменениями);

4) от 28 июня 2006 года №1465-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды" (с последующими изменениями);

5) от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)" (с последующими изменениями);

6) от 25 декабря 2013 года № 3248-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных"(с последующими изменениями);

7) от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" (с последующими изменениями);

8) от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству"(с последующими изменениями);

9) от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"(с последующими изменениями).

В соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 26.3 ФЗ №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"(с последующими изменениями); - получение общедоступного образования.

*Сведения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета.*

На основании договоров (соглашений) бухгалтерскую и бюджетную отчетность составляет муниципальное казенное учреждение «РАЦ» ВМО.

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"

По состоянию на 31 декабря 2024 года в бюджет округа поступило доходов 4 041 903 372,50 рублей, при плане 4 058 824 967,61 рублей. Процент выполнения плана 99,6%, что выше уровня 2023 года на 38,8 % (в нормативах 2024 года). Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 1 098 528 921,03 рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года 21,82 % (в нормативах 2024 года) и к плану на 102%. Исполнение к утвержденным на 1 января 2024 года бюджетным параметрам налоговых и неналоговых доходов бюджета Вологодского муниципального округа (894 300,5 тыс. рублей) составило 122,8 %.

Расходы бюджета округа составили 4 125 042 320,63 рублей, при плановых назначениях 4 216 299 834,13 рублей, или на 97%. Расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления округа, не принималось.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сравнительный анализ основных параметров бюджета округа (в рублях):   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Фактическое исполнение на 31.12.2023 | на 31.12.2024 | | | | | | Первоначально утвержденный бюджет | Уточненный бюджет на 12.12.24 | Фактическое исполнение на 31.12.2024 | % исполнения к утвержденному плану | % роста / снижения 2024 к 2023 | | ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе: | 2 901 511,9 | 3 137 469,1 | 4 058 824,9 | 4 041 903,4 | 99,6% | 139,3% | | налоговые и неналоговые доходы | 930 254,4 | 894 300,5 | 1 078 717,1 | 1 098 529,0 | 101,8% | 118,1% | | безвозмездные поступления, в том числе: | 1 971 257,5 | 2 243 168,6 | 2 980 107,8 | 2 943 374,4 | 98,8% | 149,3% | | дотации | 270 943,6 | 265 678,2 | 422 384,4 | 422 384,4 | 100,0% |  | | субсидии | 844 537,1 | 1 045 288,6 | 1 572 941,8 | 1 540 088,9 | 97,9% | 0,0% | | субвенции | 855 250,3 | 931 817,7 | 980 337,8 | 980 319,5 | 100,0% | 114,6% | | иные межбюджетные трансферты | 4 375,2 | 384,1 | 4 443,8 | 4 281,2 | 96,3% |  | | РАСХОДЫ ВСЕГО, | 2 918 649,3 | 3 190 873,8 | 4 216 299,8 | 4 125 057,0 | 97,8% | 141,3% | | ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+) | -17 137,4 | -53 404,7 | -157 474,9 | -83 153,5 | 52,8% | 485,2% | | |
| Норматив формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28.07.2008 № 1416 «Об утверждении норматива формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления муниципальных образований области» за 2024 год выдержан, фактический фонд оплаты труда в органах местного самоуправления Вологодского муниципального округа составил 123 608,72 тыс. руб. при нормативе 123 849,74 тыс. руб. |

Бюджетная политика Вологодского муниципального округа на 2024 года была ориентирована на:

обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения округа;

приоритезация и повышение эффективности бюджетных расходов;

сохранение социальной направленности бюджета округа;

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета округа как базового принципа ответственной бюджетной политики в условиях ограниченности его доходных источников;

создание благоприятной налоговой среды для стимулирования восстановления отраслей экономики и субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия занятости населения и легализации доходов;

безусловное исполнение действующих расходных обязательств;

эффективное управление муниципальным долгом округа и сохранение его объема на экономически безопасном уровне.

В этих целях реализовались:

план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части бюджета Вологодского муниципального округа в 2024 году (утвержден распоряжением администрации округа от 31.03.2023 № 123-01 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала Вологодского муниципального округа на 2023 –2025 годы»;

программа оптимизации расходов бюджета Вологодского муниципального округа Вологодской области на 2024 – 2026 годы утверждена распоряжением администрации Вологодского муниципального округа № 116-01 от 29 марта 2024 года.

По состоянию на 01.01.2025 года Вологодский муниципальный округ имеет бюджетный кредит в размере 27 870,0 тыс. рублей на частичное погашение дефицита местного бюджета. Просроченной кредиторской задолженности Вологодский муниципальный округ на 01.01.2025 не имеет.

В целях поступления дополнительных доходов от налога на доходы физических лиц в бюджет области от проведенных мероприятий по легализации "серой" заработной платы проводятся заседания комиссии по платежам в бюджет и рейдовые мероприятия в отношении «проблемных» налогоплательщиков.

Плановая доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ за 2024 года составляет 99,6%.

**Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности**

***1. Доходная часть бюджета***

Доходная часть консолидированного бюджета Вологодского округа за 2024 год исполнена в сумме 4 041 903 372,05 рубля, или 99,6 процента к плановым назначениям.

Безвозмездные поступления составили 2 943 374 451,02 рублей (73 % из общих поступлений), исполнение составляет 99 %.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет поступило – 1 098 528 921,03 рублей, выше уровня 2023 года на 18 %, исполнение составляет 101,8 % (27% из общих поступлений).

Налоговые доходы в отчётном году получены в сумме 1 001 216 772,99 рубля, или 103,5 процента запланированного объема. Объём поступления налоговых доходов по сравнению с 2023 годом вырос на 18,9 процентов, или в абсолютном выражении на 159 400 963,32 рубля.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет округа за 2024 год составило 700 076 497,26 рублей.

В 2024 году бюджету Вологодского муниципального округа из бюджета области передан дополнительный норматив отчисления налога на доходы физических лиц взамен части дотации – 46,6 %. Норматив отчислений в бюджет составлял 61,6 % (в 2023 году – 64,82%).

Основными плательщиками налога на доходы физических лиц остаются сельскохозяйственные предприятия округа, войсковая часть п. Федотово, СХПК колхоз «Племзавод Родина», СПК «Агрофирма Красная Звезда», СХПК «Племзавод Майский», а также БУЗ ВО ВОПБ (психиатрическая больница).

Акцизы на нефтепродукты в 2024 году исполнены в объёме 63 252 591,73 рублей, или 102 процента к плановым показателям. С ростом к 2023 году на 10,1% (объем поступления 2023 г – 57 420 649,09 рублей.

Налоги на совокупный доход:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2024 году поступил по нормативу 50% в сумме – 147 859 397,29 рублей, 99 % к плану.

По единому сельскохозяйственному налогу поступления обусловлены перечислениями по декларациям за 2024 год, в сумме 15 137 705,43 рублей (в контингенте). Основным плательщиком налога остается СХПК «Племзавод Майский».

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет округа за отчётный год составило 7 901 522,50 рублей.

Налоги на имущество физических лиц в 2024 году исполнен в сумме 27 362 777,34 рублей, запланированные показатели исполнены на 112 процентов, увеличение к прошлому году составило 18,3 процента.

Земельный налог поступил в сумме 35 254 971,56 рублей, плановые назначения выполнены на 102,8 процента.

Государственная пошлина по итогам года в консолидированный бюджет округа поступила в объёме 4 330 557,19 рублей.

Неналоговых доходов получено в бюджет округа 97 312 148,04 рублей, в том числе:

Арендная плата за земельные участки поступила в бюджет округа в сумме 18 699 378,03 рубля, что составило 104,5 процента уточненных плановых назначений.

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества в консолидированный бюджет муниципального округа составило 22 836 879,01 рублей. Плановые назначения исполнены на 103 процента.

Прочие доходы от использования имущества поступили в консолидированный бюджет в сумме 33 079,04 рублей, утверждённые бюджетные назначения исполнены на 103 процента.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в структуре неналоговых доходов бюджета занимает 3,7 %, в 2024 году получено 3 567 262,64 рублей, исполнение составляет 98 % к плану.

За отчётный период в бюджет округа получены доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 347 718,74 рубля, или 100 процентов к утвержденным на 2024 год назначениям.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 31 115 156,23 рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступление в консолидированный бюджет в объеме 5 749 295,28 рубля, или 109 процентов к утверждённым бюджетным назначениям на 2024 год.

Прочие неналоговые доходы в 2024 году поступили в консолидированный бюджет округа – 14 828 735,65 рублей. Из них инициативные платежи 6 027 732,43 рублей.

В округе проводились совместные рейды службы судебных приставов, налоговой инспекции и органов местного самоуправления.

Благодаря проводимым мероприятиям первоначальный бюджет по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 204 млн. рублей.

В целях полноты поступлений НДФЛ в бюджет проводилась разъяснительная работа с руководителями предприятий об их личной ответственности за полноту перечислений налоговыми агентами. Важным аспектом являлась и продолжает оставаться работа по администрированию поступлений в бюджет.

**2. Анализ исполнения бюджета**

**Вологодского муниципального округа по расходам за 2024 год:**

Расходы бюджета округа составили 4 125 042 320,63 при плановых назначениях 4 216 299 834,13 рублей, процент выполнения 97,8%.

Причинами неполного использования бюджетных ассигнований, характерными для всех разделов классификации расходов бюджетов, в основном являются экономия средств по контрактам в результате проведения конкурсных процедур, невыполнение подрядными организациями контрактных обязательств.

**РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»**

Расходы по данному разделу составили 417 066 286,63 рублей, при плановых назначениях 428 389 671,14 рублей, процент выполнения 97,3 %.

**Раздел/подраздел 01.02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»**

Функционирование высшего должностного лица округа 7 241 857,16 рублей, при плановых назначениях 7 335 301,00 рублей, процент выполнения 98,7% в рамках муниципальной программы "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа".

**Раздел/подраздел 01.03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»**

По данному подразделу отражены непрограммные расходы по содержанию Представительного Собрания Вологодского муниципального округа (создан решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 14.09.2022 № 17) - 6 761 034,37 рублей, при плановых назначениях 7 005 700,00 рублей, процент выполнения 96,5% (создан решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 14.09.2022 № 17).

В Представительном Собрании Вологодского муниципального округа 4 шт.ед. - председатель Представительного Собрания Вологодского муниципального округа, 2 шт.ед. консультанта и 1 шт.ед. менеджер. Расходы по ФОТ составили 6 602 872,37 рублей при плановых назначениях 6 749 500,00 рублей, процент выполнения 97,8 %.

**Раздел/подраздел 01.04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**

Расходы бюджета составили 205 791 537,09 рублей, при плановых назначениях 209804 813,98 рублей, процент выполнения 98,1 %.

По данному подразделу финансируется администрация ВМО и 9 территориальных управлений администрации ВМО в рамках муниципальной программы "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа", муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа", муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Вологодском муниципальном округе».

Информация о расходах бюджета округа, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция и дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид субвенции, формирующей единую субвенцию | Тип средств | Предусмотрено средств субвенции на 2024 год | Израсходовано средств по целевому назначению субвенции (кассовое исполнение) | |
| За 2024 год | в том числе на заработную плату с начислениями работников органа местного самоуправления муниципального округа |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10.12.2018 № 4463-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей" | 03.04.70 | 183 145,52 | 183 145,52 | 0,00 |
| Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» за счет средств субвенций из областного бюджета | 03.04.03 | 718 500,00 | 672 028,55 | 607 090,53 |
| Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 03.10.06 | 900 870,00 | 900 870,00 | 900 870,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция из областного бюджета | 03.04.01 | 1 606 700,00 | 1 606 700,00 | 1 606 700,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция из областного бюджета | 03.04.20 | 5 471 900,00 | 5 385 965,21 | 4 871 925,41 |
| **Итого** |  | **8 881 115,52** | **8 748 709,28** | **7 986 585,94** |

**Раздел/подраздел 01.05 «Судебная система»**

По данному подразделу отражены расходы бюджета по опубликованию изменений в списки кандидатов присяжных заседателей, на канцелярские товары - внепрограммные расходы (средства федерального бюджета) исполнено 6 100,00 рублей, при плановых назначениях 6 100,00 рублей, процент исполнения 100,0 %.

**Раздел/подраздел 01.06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»**

Расходы бюджету округа составили 18 070 060,23 рублей, при плановых назначениях 19 977 200,00 рублей, процент выполнения 90,5 %.

По содержанию Контрольной комиссии Вологодского муниципального округа – внепрограммные расходы составили 3 461 492,78 рублей при плановых назначениях 3 739 200,00 рублей, процент выполнения 92,6%.

В рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа" - расходы по содержанию финансового управления администрации Вологодского муниципального округа составили 14 608 567,45 рублей, при плановых назначениях 16238000,00 рублей, процент выполнения 90,0%.

**Раздел/подраздел 01.11 «Резервные фонды»**

В бюджете по данному подразделу только плановые назначения по резервному фонду администрации округа – 3 054 141,11 рублей, отражены неиспользованные остатки средств фонда.

В рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа" всего на 2024 год резервный фонд администрации округа был предусмотрен в объеме 5 000 000,00 рублей, выделено денежных средств на – 1 945 858,89 руб.:

|  |  |
| --- | --- |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 541 618,01 |
| Расходы по предупреждению, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций, террористических актов, проведению неотложных аварийно – спасательных и аварийно – восстановительных работ | 592 790,88 |
| Развертывание и содержание временных пунктов проживания, аренда зданий (сооружений) для эвакуируемых, пострадавших от чрезвычайных ситуаций или террористических актов граждан в течении необходимого срока, но не более месяца; питание и обеспечение питьевой водой участников мероприятий по ликвидации и предупреждению стихийных бедствий, аварий и чрезвычайных ситуаций | 2 650,00 |
| Организация питания, иных мероприятий, связанных с выполнением Указа Президента РФ от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» | 306 990,00 |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 240 000,00 |
| Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и иных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта | 261 810,00 |
| **Итого** | **1 945 858,89** |

**Раздел/подраздел 01.13 «Другие общегосударственные вопросы»**

Расходы бюджета составили 179 195 697,78 рублей, при плановых назначениях 181 206 415,05 рублей, процент выполнения 98,9 %.

Расходы в рамках муниципальных программ составили 175 451 498,29 рубля при плановых назначениях 176 903 746,48 рублей, процент исполнения 99,2%.

1. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа»;

2. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном округе»;

3. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального округа»;

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Вологодского муниципального округа»;

5. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа»;

6. Муниципальная программа «Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа»;

7. Муниципальная программа «Развитие потенциала молодежи и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вологодского муниципального округа».

Непрограммные расходы по этому разделу составили 3 744 199,49 рублей, при плане 4 302 668,57 рублей, процент исполнения 87 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код главы** | **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** | **Примечание** |
| 900 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 98 800,00 | 93 141,38 | 94,27% |  |
| 901 | Изготовление технических планов и кадастровых паспортов и иные расходы по содержанию муниципального имущества | 01.00.00 | 114 859,20 | 103 566,67 | 90,17% |  |
| 901 | Изготовление технических планов и кадастровых паспортов и иные расходы по содержанию муниципального имущества | 01.05.00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |  |
| 901 | Оценка рыночной стоимости реализуемых объектов, годовой арендной платы, права на заключение договоров аренды и договоров безвозмездного пользования, публикация в СМИ информации о продаже объектов | 01.00.00 | 150 000,00 | 92 900,00 | 61,93% |  |
| 901 | Выполнение работ по реконструкции,техобслуживанию, перепрофилированию, демонтажу, сносу объектов муниципальной собственности, переносу коммуникаций, организации охраны объектов муниципальной собственности, разработке и экспертизе проектно-сметной документации, страхование муниципального имущества | 01.00.00 | 29 580,00 | 29 580,00 | 100,00% |  |
| 901 | Организация топографической съемки, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 700 000,00 | 699 133,00 | 99,88% |  |
| 901 | Организация топографической съемки, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков Вологодского муниципального округа | 01.05.00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 100,00% |  |
| 901 | Оценка рыночной стоимости реализуемых объектов, годовой арендной платы, права на заключение договоров аренды и договоров безвозмездного пользования, публикация в СМИ информации о продаже объектов | 01.00.00 | 20 420,00 | 10 000,00 | 48,97% |  |
| 901 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (подготовка проектов межевания земельных участков) | 01.00.00 | 1 508,00 | 1 508,00 | 100,00% |  |
| 901 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (подготовка проектов межевания земельных участков) | 03.03.71 | 3 121,56 | 3 121,56 | 100,00% |  |
| 901 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (подготовка проектов межевания земельных участков) | 03.11.42 | 10 450,44 | 10 450,44 | 100,00% |  |
| 901 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | 01.00.00 | 3 016,00 | 3 016,00 | 100,00% |  |
| 901 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | 03.01.47 | 20 900,88 | 20 900,88 | 100,00% |  |
| 901 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | 03.03.71 | 6 243,12 | 6 243,12 | 100,00% |  |
| 901 | Правовое информирование граждан | 01.00.00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |  |
| 901 | Организация событийных мероприятий, информирование о туристском потенциале Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 61 048,80 | 0,00 | 0,00% |  |
| 901 | Организация событийных мероприятий, информирование о туристском потенциале Вологодского муниципального округа | 01.06.00 | 8 847 039,00 | 8 315 331,16 | 93,99% |  |
| 901 | Организация конкурса «Вологодский округ– территория здоровья» | 01.00.00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  |
| 901 | Мероприятие по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | 01.00.00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00% |  |
| 901 | Реализация проекта «Учебно-тренировочный центр «Патриот» | 01.00.00 | 5 513 345,99 | 5 297 848,99 | 96,09% |  |
| 901 | Предоставление субсидий из бюджета округа СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории округа | 01.00.00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 901 | Расходы на обеспечение казенного учреждения «РАЦ» ВМО | 01.00.00 | 2 321 500,00 | 2 296 014,31 | 98,90% |  |
| 901 | Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 01.00.00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |  |
| 901 | Обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы | 01.00.00 | 54 912 958,93 | 54 912 958,93 | 100,00% |  |
| 901 | Обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы | 01.00.00 | 253 649,56 | 253 649,56 | 100,00% |  |
| 901 | Обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы | 01.05.00 | 2 031 590,00 | 2 031 590,00 | 100,00% |  |
| 901 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.05.00 | 34 724 850,00 | 34 724 850,00 | 100,00% |  |
| 901 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.06.00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 100,00% |  |
| 901 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 01.05.00 | 24 230 900,00 | 24 230 900,00 | 100,00% |  |
| 901 | Организация информирования граждан по вопросам противодействия коррупции, о проводимых ОМС ВМР мероприятиях антикоррупционной направленности | 01.00.00 | 25 000,00 | 17 020,00 | 68,08% |  |
| 901 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 03.04.60 | 28 219 100,00 | 28 219 100,00 | 100,00% |  |
| 901 | Обеспечение сохранности и учета архивных документов | 01.05.00 | 1 231 265,00 | 1 231 265,00 | 100,00% |  |
| 901 | Обеспечение сохранности и учет архивных документов при осуществлении отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ | 03.04.02 | 305 600,00 | 305 600,00 | 100,00% |  |
| 901 | Организация и проведение встреч с активами ветеранов в сельских поселениях округа в рамках проекта «Старшее поколение», обеспечение деятельности Совета ветеранов | 01.00.00 | 50 000,00 | 39 990,00 | 79,98% |  |
| 901 | Организация и проведение конкурса «Лучший староста сельского поселения» | 01.00.00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  |
| 901 | Организация и проведение информационных дней округа, день труда, день Вологодского муниципального округа, день местного самоуправления | 01.00.00 | 800 000,00 | 590 770,00 | 73,85% |  |
| 901 | Организация и проведение информационных дней округа, день труда, день Вологодского муниципального округа, день местного самоуправления | 01.06.00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 100,00% |  |
| 901 | Организация и проведение конкурсов «Успех года», «Пенсионер года», «Ветеранская первичка». | 01.00.00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |  |
| 901 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 1 864 000,00 | 1 476 078,69 | 79,19% |  |
| 901 | Приобретение пластиковых карт "Забота" | 01.06.00 | 27 600,00 | 27 500,00 | 99,64% |  |
| 901 | Членский взнос в Ассоциацию муниципальных образований | 01.00.00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 100,00% |  |
| 901 | Членский взнос в" Малые и средние города России " и "Здоровые города России " | 01.00.00 | 37 279,20 | 37 279,20 | 100,00% |  |
| 901 | Исполнение судебных решений органами местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 1 237 957,18 | 1 237 856,37 | 99,99% |  |
| 911 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.80.00 | 75 500,00 | 75 498,94 | 100,00% |  |
| 911 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 75 000,00 | 50 668,00 | 67,56% |  |
| 912 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.80.00 | 87 500,00 | 87 499,99 | 100,00% |  |
| 912 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 84 900,00 | 83 092,51 | 97,87% |  |
| 912 | Исполнение судебных решений органами местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |  |
| 913 | Обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы | 01.00.00 | 214 600,00 | 214 600,00 | 100,00% |  |
| 913 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.00.00 | 1 292 200,00 | 1 131 712,34 | 87,58% |  |
| 913 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.80.00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 100,00% |  |
| 913 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 57 300,00 | 39 945,60 | 69,71% |  |
| 914 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.80.00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 100,00% |  |
| 914 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 84 900,00 | 24 561,00 | 28,93% |  |
| 915 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.80.00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |  |
| 915 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 62 500,00 | 32 308,57 | 51,69% |  |
| 916 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.80.00 | 96 500,00 | 96 379,40 | 99,88% |  |
| 916 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 84 900,00 | 68 988,90 | 81,26% |  |
| 916 | Исполнение судебных решений органами местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 22 373,07 | 22 373,07 | 100,00% |  |
| 917 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.80.00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |  |
| 917 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 84 900,00 | 81 877,29 | 96,44% |  |
| 917 | Исполнение судебных решений органами местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |  |
| 918 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 77 400,00 | 77 208,00 | 99,75% |  |
| 919 | Расходы на содержание административных зданий, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа и иные услуги для обеспечения муниципальных нужд | 01.80.00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |  |
| 919 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 54 700,00 | 43 161,79 | 78,91% |  |
| 919 | Исполнение судебных решений органами местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 3 159,12 | 3 159,12 | 100,00% |  |
|  | **Итого** |  | **181 206 415,05** | **179 195 697,78** | **98,89** |  |

**РАЗДЕЛ 02 «Национальная оборона»**

Раздел /подраздел 02.03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

Расходы в рамках муниципальной программы "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа" бюджета округа составили 4 656 829,34 рублей, при плановых назначениях 4 676 048,09 рублей, процент выполнения 99,6% (расходы на содержание сотрудников, обеспечивающих ведение воинского учета).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | |
| Кубенское ТУ | 01.00.00 | 48 000,00 | 47 036,61 | 97,99% | |
| 03.02.01 | 400 300,00 | 400 300,00 | 100,00% | |
| **Итого** | | **448 300,00** | **447 336,61** | | **99,79** |
| Майское ТУ | 01.00.00 | 47 000,00 | 44 161,26 | 93,96% | |
| 03.02.01 | 600 450,00 | 600 450,00 | 100,00% | |
| **Итого** | | **647 450,00** | **644 611,26** | | **99,56** |
| Новленское ТУ | 01.00.00 | 80 990,90 | 71 721,73 | 88,56% | |
| 03.02.01 | 400 300,00 | 400 300,00 | 100,00% | |
| **Итого** | | **481 290,90** | **472 021,73** | | **98,07** |
| Подлесное ТУ | 01.00.00 | 107 249,71 | 107 216,07 | 99,97% | |
| 03.02.01 | 600 450,00 | 600 450,00 | 100,00% | |
| **Итого** | | **707 699,71** | **707 666,07** | | **100,00** |
| Семенковское ТУ | 01.00.00 | 66 000,00 | 65 999,68 | 100,00% | |
| 03.02.01 | 600 450,00 | 600 450,00 | 100,00% | |
| **Итого** | | **666 450,00** | **666 449,68** | | **100,00** |
| Спасское ТУ | 01.00.00 | 92 348,61 | 87 521,12 | 94,77% | |
| 03.02.01 | 400 300,00 | 400 300,00 | 100,00% | |
| **Итого** | | **492 648,61** | **487 821,12** | | **99,02** |
| Сосновское ТУ | 01.00.00 | 105 154,43 | 104 542,95 | 99,42% | |
| 03.02.01 | 600 450,00 | 600 450,00 | 100,00% | |
| **Итого** | | **705 604,43** | **704 992,95** | | **99,91** |
| Федотовское ТУ | 01.00.00 | 120 504,44 | 119 829,92 | 99,44% | |
| 03.02.01 | 406 100,00 | 406 100,00 | 100,00% | |
| **Итого** | | **526 604,44** | **525 929,92** | | **99,87** |
| **Всего** |  | **4 676 048,09** | **4 656 829,34** | **99,59** | |

**РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

Расходы бюджета округа составили 29 505 829,29 рублей, при плановых назначениях 29 885 087,19 рублей, процент выполнения 98,7 %.

**Раздел/подраздел 03.10 «Обеспечение пожарной безопасности»**

Расходы бюджета округа составили 22 531 672,51 рублей, при плановых назначениях 22 826 731,39 рублей, процент выполнения 98,7 %.

Программное направление расходов:

1. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном округе» выполнение аварийно-спасательных работ на территории ВМО за счет средств местного бюджета, в т.ч.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** |
| Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодском муниципальном округе | 01.00.00 | 2 086 000,00 | 1 868 823,74 | 89,59% |
| **Итого** | | **2 086 000,00** | **1 868 823,74** | **89,59** |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 01.00.00 | 924 460,50 | 847 169,60 | 91,64% |
| **Итого** | | **924 460,50** | **847 169,60** | **91,64** |
| Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | 01.00.00 | 9 508 380,01 | 9 508 084,15 | 100,00% |
| Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | 03.21.03 | 9 480 000,00 | 9 479 704,14 | 100,00% |
| **Итого** | | **18 988 380,01** | **18 987 788,29** | **100,00** |
| **Всего** |  | **21 998 840,51** | **21 703 781,63** | **98,66** |

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЦСР** |  | **План** | | **Факт** | **% исполнения** | **Примечание** |
|  | Расходы по предупреждению, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций, террористических актов, проведению неотложных аварийно – спасательных и аварийно – восстановительных работ | 01.00.00 | 518 250,88 | | 518 250,88 | 100,00% |  |
| **Итого** | | | **518 250,88** | **518 250,88** | | 100,00% |  |
|  | Развертывание и содержание временных пунктов проживания, аренда зданий (сооружений) для эвакуируемых, пострадавших от чрезвычайных ситуаций или террористических актов граждан в течении необходимого срока, но не более месяца; питание и обеспечение питьевой водой участников мероприятий по ликвидации и предупреждению стихийных бедствий, аварий и чрезвычайных ситуаций | 01.00.00 | 2 650,00 | | 2 650,00 | 100,00% |  |
| **Итого** | | | **2 650,00** | **2 650,00** | | 100,00% |  |
|  | Организация питания, иных мероприятий, связанных с выполнением Указа Президента РФ от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» | 01.06.00 | 306 990,00 | | 306 990,00 | 100,00% |  |
| **Итого** | | | **306 990,00** | **306 990,00** | | 100,00% |  |
|  | **Всего** |  | **827 890,88** | | **827 890,88** | 100,00% |  |

**Раздел/подраздел 03.14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»**

По данному подразделурасходы составили 6 974 156,78 рублей, при плановых назначениях 7 058 355,8 рублей (исполнено 98,8 %).

Программное направление расходов:

1. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном округе» предусмотрены мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** |  | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Примечание** |
| Организация летнего отдыха детей и предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 01.00.00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |  |
| **Итого** | | **55 000,00** | **55 000,00** | **100,00** |  |
| Предупреждение экстремизма и терроризма | 01.06.00 | 336 200,00 | 335 200,00 | 99,70% |  |
| **Итого** | | **336 200,00** | **335 200,00** | **99,70** |  |
| Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 01.00.00 | 306 100,00 | 279 000,00 | 91,15% |  |
| Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 03.03.75 | 77 900,00 | 77 900,00 | 100,00% |  |
| **Итого** | | **384 000,00** | **356 900,00** | **92,94** |  |
| Расходы на обеспечение ЕДДС | 01.00.00 | 5 483 000,00 | 5 426 902,98 | 98,98% |  |
| **Итого** | | **5 483 000,00** | **5 426 902,98** | **98,98** |  |
| Предупреждение происшествий на водных объектах на территории округа | 01.00.00 | 800 000,00 | 799 998,00 | 100,00% |  |
| **Итого** | | **800 000,00** | **799 998,00** | **100,00** |  |
| **Всего** |  | **7 058 200,00** | **6 974 000,98** | **98,81** |  |

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа», за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | % освоения |
| Обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы | 155,8 | 155,8 | 100,00% |
| **Всего** | **155,8** | **155,8** | **100,00%** |

**РАЗДЕЛ 04.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»**

**Расходы бюджета округа** составили 970 816 164,9 руб. при плановых назначениях 1001 102 697,54 руб. процент выполнения 96,97 %.

**Раздел /подраздел 04.05 «Сельское хозяйство и рыболовство»**

В данном подразделе расходы бюджета округасоставили 452 223,72 рублей, при плановых назначениях 453 000,00 рублей, процент выполнения 99,8 %, мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области»за счет средств местного бюджета направлены на проведение мероприятий, соревнований и конкурсов профессионального мастерства в АПК.

**Раздел /подраздел 04.09 Дорожное хозяйство**

В данном подразделе расходы бюджета округасоставили 961 971 646,51 рублей при плановых назначениях 990 468 111,54 рублей, процент выполнения 97,1 %.

Программное направление расходов:

1. **Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вологодского муниципального округа на период 2022-2025 годов»** расходы составили 960 097 546,51 рублей, при плановых назначениях 988 594 011,54 руб., исполнено 97,1 %, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета 872 057 571,62 руб., при плановых назначениях 882 586 100,51руб. (исполнено 98,81 %);

- за счет средств местного бюджета 88 039 974,89 руб., при плановых назначениях 106007911,03 руб. (исполнено 83,05 %).

Мероприятия направлены на:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты |  | ВСЕГО, руб. | | | |
| км | план | факт | остаток | % |
| Ремонт | | | | | |
| Ремон автомобильной дороги Лесково-Водогино | 2,187 | 70 959 443,60 | 70 351 675,92 | 607 767,68 | 99,1 |
| Ремонт моста через реку Синдошь на км 0+701 автомобильной дороги "Андронцево-Павшино" | 21 п.м. | 20 385 512,58 | 20 385 512,58 | 0,00 | 100,0 |
| Ремонт улично-дорожной сети д. Марфино (ул. Западная и Верещагина) | 0,74 | 21 120 626,20 | 21 120 626,20 | 0,00 | 100,0 |
| Ремонт улично дорожной сети в с. Новленское | 1,974 | 28 277 242,61 | 28 276 189,98 | 1 052,63 | 100,0 |
| Ремонт улично-дорожной сети п. Можайское (улицы Центральная, Солнечная, Фокина) | 1,088 | 69 808 980,00 | 69 808 980,00 | 0,00 | 100,0 |
| Ремонт улично-дорожной сети в п.Федотово (от школы до больницы) | 0,670 | 25 715 197,90 | 22 191 934,56 | 3 523 263,34 | 86,3 |
| Ремонт улично-дорожной сети п. Майский | 0,735 | 14 463 363,20 | 14 463 363,20 | 0,00 | 100,0 |
| реконструкция автомобильной дороги "Объездная дорога в п. Грибково" 09001S1970 т.ср 03.03.04 |  | 373 293 527,00 | 366 442 459,25 | 6 851 067,75 | 98,2 |
| Ремонт ул. Полевая в п. Ермаково (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) 0,452 км **ДРСУ** | 0,452 | 5 025 691,03 | 5 025 691,03 | 0,00 | 100,0 |
| Прочее |  | 16 560 568,27 | 0,00 | 16 560 568,27 | 0,0 |
| **ИТОГО (ремонт)** |  | **645 610 152,39** | **618 066 432,72** | **27 543 719,67** | **95,7** |
| Покупка техники |  | 28 661 200,00 | 28 661 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Содержание** | | | | | |
| МБУ ВМР ДРСУ |  | 57 100 000,00 | 57 100 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Восстановление покрытия на автомобильной дороге "подъезд к д. Пазино, Мусино" | 1,390 | 19 017 400,00 | 19 017 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| Восстановление покрытия на автомобильной дороге "подъезд к д. Илатово" | 0,900 | 16 670 200,00 | 16 670 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| Устройство на дорогах в гравийном исполнении асфальтобетонного покрытия по технологии органоминеральной смеси (проект Сельский асфальт) | 8,771 | 118 853 130,28 | 118 853 130,27 | 0,01 | 100,0 |
| **Тер.управления. в т.ч.:** |  | 20 051 230,00 | 19 098 484,73 | 952 745,27 | 95,2 |
| Новленское ТУ |  | 8 411 230,00 | 7 589 350,64 | 821 879,36 | 90,2 |
| Старосельское ТУ |  | 8 000 000,00 | 7 871 928,50 | 128 071,50 | 98,4 |
| Федотовское ТУ |  | 3 640 000,00 | 3 637 205,59 | 2 794,41 | 99,9 |
| Кадастровые работы | 35 ед. | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| **ИТОГО на содержание** |  | **232 041 960,28** | **231 089 215,00** | **952 745,28** | **99,6** |
| **Содержание опорной сети** | | | | | |
| МБУ ВМР ДРСУ |  | 71 488 819,24 | 71 488 819,24 | 0,00 | 100,0 |
| Новленское ТУ |  | 4 988 129,03 | 4 988 128,95 | 0,08 | 100,0 |
| Старосельское ТУ |  | 4 563 200,00 | 4 563 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| Федотовское ТУ |  | 1 240 550,60 | 1 240 550,60 | 0,00 | 100,0 |
| **ИТОГО на содержание опорной сети** |  | **82 280 698,87** | **82 280 698,79** | **0,08** | 100,0 |
| **ВСЕГО** |  | **988 594 011,54** | **960 097 546,51** | **28 496 465,03** | **97,1** |

2. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа»** расходы за счет местного бюджета на обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы составили 1 874 100,0 рублей при плановых назначениях 1 874 100,0 рублей, процент выполнения 100 %.

**Раздел /подраздел 04.12 Другие вопросы в области национальной экономики**

В данном подразделе расходы бюджета округасоставили 8 392 294,67 рублей при плановых назначениях 10 181 586,00 рублей, процент выполнения 82,4 %.

Программное направление расходов:

1. Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства в Вологодском муниципальном округе» мероприятия направлены на:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| Изготовление полиграфической продукции для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.00.00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00% |
| Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого бизнеса, социального предпринимательства и самозанятым гражданам | 01.00.00 | 30 300,00 | 30 254,00 | 99,85% |
| Проведение конкурса среди торговых организаций «Хороший магазин» | 01.00.00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| Субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вологодского муниципального округа для создания условий для развития мобильной торговли | 01.00.00 | 833 000,00 | 832 167,00 | 99,90% |
| Субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вологодского муниципального округа для создания условий для развития мобильной торговли | 03.03.38 | 1 666 833,00 | 1 666 833,00 | 100,00% |
| Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на ГСМ, для обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Вологодского муниципального округа продовольственными товарами | 01.00.00 | 73 100,00 | 53 863,94 | 73,69% |
| Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на ГСМ, для обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Вологодского муниципального округа продовольственными товарами | 03.03.94 | 1 388 900,00 | 1 023 415,01 | 73,69% |
| Субсидии на доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселённых и (или) труднодоступных населённых пунктах Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 79 053,00 | 29 256,36 | 37,01% |
| Субсидии на доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселённых и (или) труднодоступных населённых пунктах Вологодского муниципального округа | 03.21.06 | 1 300 000,00 | 555 871,11 | 42,76% |
| **Итого** |  | **5 428 886,00** | **4 249 360,42** | **78,27** |

1. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа» мероприятия направлены за счет средств местного бюджета на организацию топографической съемки, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков Вологодского муниципального округа, расходы составили 400 000,0 рублей при плановых назначениях 400 000,0 рублей, процент выполнения 100 %.
2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Вологодского муниципального округа» мероприятия направлены за счет средств местного бюджета на сохранение и популяризацию объектов культурного, находящихся в муниципальной собственности наследия (на услуги по разработке ПСД, госэкспертиза), расходы составили 500 000,0 рублей при плановых назначениях 500 000,0 рублей, процент выполнения 100 %.
3. Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Вологодского муниципального округа» расходы за счет средств местного бюджета направлены на обеспечение муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика», расходы составили 3 180 634,25 рублей при плановых назначениях 3 790 400,0 рублей, процент выполнения 83,9 %.
4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» расходы за счет средств местного бюджета направлены на обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, расходы составили 62 300,0 рублей при плановых назначениях 62 300,0 рублей, процент выполнения 100 %.

**РАЗДЕЛ 05.00 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

**Расходы бюджета округа** составили 634 474 834,13 руб. при плановых назначениях 656 178 599,21 руб. процент выполнения 96,7 %.

**Раздел /подраздел 05.01 Жилищное хозяйство**

Расходы составили 21 671 230,53 рублей, при плановых назначениях 22 214 067,12 руб., исполнено 97,6 %.

1. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа" за счет средств местного бюджета направлены на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта, содержание и ремонт муниципального жилого фонда - расходысоставили 19 899 708,16 руб. при плановых назначениях 20 427 039,75 руб. процент выполнения 97,4 %.
2. Муниципальная программа Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Вологодского муниципального округа" мероприятия направлены на:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** |
| Субсидия Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области на софинансирование капитального ремонта кровли жилого дома № 3 в деревне Ерофейка Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 1 487 027,37 | 1 487 027,37 | 100,00% |
| Услуги по проведению независимой экспертизы по обследованию технического состояния строительных конструкций МКД | 01.00.00 | 60 000,00 | 44 495,00 | 74,16% |
| **Итого** |  | **1 547 027,37** | **1 531 522,37** | **99,00** |

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа**»** за счет средств местного бюджета запланировано на проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера, оказание услуг по обследованию МКД в целях признания аварийного состояния и подлежащая сносу или реконструкции, распоряжение № 469-01 от 06.12.24 расходысоставили 240 000,0 руб. при плановых назначениях 240 000,0 руб. процент выполнения 100%.

**Раздел /подраздел 05.02 Коммунальное хозяйство**

Расходы бюджета округасоставили 376 840 143,26 рублей, при плановых назначениях 387 081 186,86 руб., исполнено 97,4 %.

1. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа" за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| Субсидия муниципальному унитарному предприятию жилищно – коммунального хозяйства «Федотово» ВМР на увеличение уставного фонда | 01.00.00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 100,00% |
| Изготовление технических планов и кадастровых паспортов и иные расходы по содержанию муниципального имущества | 01.00.00 | 9 591,24 | 9 591,24 | 100,00% |
| **Итого** |  | **15 009 591,24** | **15 009 591,24** | **100,00** |

1. Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального округа**»** запланированы мероприятия за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | Примечание |
| Выполнение работ по ликвидации несанкционированных и стихийных свалок | 01.00.00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | Не представлены документы на оплату |
| Ремонт электросетей, электрооборудования и здания ЗТП – 250(400) кВа в с. Макарово Вологодского округа | 01.00.00 | 5 465 454,00 | 4 752 685,95 | 86,96% |  |
| **Итого** |  | **5 490 454,00** | **4 752 685,95** | **86,56** |  |

3. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального округа»:

Мероприятия направлены:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Примечание** |
| Ремонт и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | 01.00.00 | 598 000,00 | 537 000,00 | 89,80% | Ремонт общественного колодца в д. Виктово и в д. Хохлева |
| Мероприятия по организации в границах муниципального округа водоснабжения и водоотведения населённых пунктов в пределах полномочий | 01.00.00 | 4 626 590,00 | 3 642 790,00 | 78,74% | Капитальный ремонт объекта: «Существующие канализационные сети многоквартирных домов по ул. Архангельской д. Маурино, Приобретение скважины в д. Чашниково |
| Мероприятия по организации в границах муниципального округа водоснабжения и водоотведения населённых пунктов в пределах полномочий | 03.03.54 | 13 570 600,00 | 13 570 600,00 | 100,00% |
| Мероприятия (проекты) по модернизации и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры округа | 01.00.00 | 697 310,75 | 353 754,36 | 50,73% | корректировка ПСД, повторная гос. эксп ПСД Кап. ремонт сущ. кан сети МКД ул.Архангельская д.Маурино, Присоединение КНС к электрическим сетям обеспечивающие МКД по адресу д. Маурино, ул. Архангельская, содержание станции водоочистки в д. Брагино, электроснабжение модернизация системы водоснабжения с. Кубенское |
| Мероприятия (проекты) по модернизации и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры округа | 01.00.00 | 973 240,25 | 906 783,09 | 93,17% |
| Подготовка объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период | 01.00.00 | 8 891 911,04 | 8 604 417,72 | 96,77% | Газовая котельная, расположенная по адресу: Вологодская область, Кубенское с/п, с. Макарово (строительство модульной котельной), капитальный ремонт участков тепловой сети в п. Федотово, капитальный ремонт участков тепловой сети в п. Кувшиново, капитальный ремонт участков тепловой сети в п. Непотягово, капитальный ремонт дымовой трубы котельной п. Майский |
| Подготовка объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период | 01.00.00 | 47 184,96 | 47 184,96 | 100,00% |
| Подготовка объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период | 03.03.86 | 161 696 700,00 | 161 696 606,05 | 100,00% |
| Мероприятия (проекты) по модернизации и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры округа | 01.00.00 | 2 737 587,28 | 456 000,00 | 16,66% | Разработка технического задания, оплата повторной гэ ПСД кап ремонт тепловых сетей п. Майский, Присоединение к газовым сетям газовой котельной в с. Макарово, экспертиза безопасности котельной с.Кубенское |
| Мероприятия по организации в границах муниципального округа газификации населённых пунктов в пределах полномочий | 01.00.00 | 3 496 620,00 | 3 496 615,77 | 100,00% | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения д. Ермолово, д. Нагорское, д. Панькино д. Никулино, д. Варламово, д. Дмитриево |
| Мероприятия по организации в границах муниципального округа газификации населённых пунктов в пределах полномочий | 03.03.45 | 66 435 700,00 | 66 435 699,21 | 100,00% |
| Проектирование и строительство распределительных газовых сетей | 01.00.00 | 696 406,00 | 696 389,34 | 100,00% | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей |
| Проектирование и строительство распределительных газовых сетей | 03.03.45 | 13 231 700,00 | 13 231 397,29 | 100,00% |
| Мероприятия (проекты) по модернизации и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры округа | 01.00.00 | 797 219,60 | 55 000,00 | 6,90% | Подключение объектов газоснабжения, Разработка технического задания, для разработки технического задания и НМЦК по объекту газоснабжения в д. Дудинское |
| Мероприятия, связанные с поддержкой муниципальных предприятий в области ЖКХ | 01.00.00 | 27 870 000,00 | 27 870 000,00 | 100,00% | Мероприятия, связанные с поддержкой муниципальных предприятий в области ЖКХ |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 01.00.00 | 61 290,00 | 48 099,81 | 78,48% | Модернизация систем водоснабжения в п.Кипелово. причина не освоения после проведения торгов произошло снижение цены контракта |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 03.03.52 | 1 052 300,00 | 912 596,49 | 86,72% |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 03.11.91 | 26 583 900,00 | 23 055 611,25 | 86,73% |
| **Итого** |  | **334 064 259,88** | **325 616 545,34** | **97,47** |  |

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» мероприятия направлены на:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** | **Примечание** |
| Расходы по предупреждению, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций, террористических актов, проведению неотложных аварийно – спасательных и аварийно – восстановительных работ | 01.00.00 | 74 540,00 | 74 540,00 | 100,00% |  |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 01.00.00 | 101 451,73 | 101 451,73 | 100,00% |  |
| Реализация инициативных проектов | 01.00.00 | 1 690 000,00 | 1 681 148,07 | 99,48% |  |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.00.00 | 7 259 819,24 | 7 102 448,75 | 97,83% |  |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 03.03.10 | 20 545 623,01 | 20 079 976,63 | 97,73% |  |
| Реализация проекта " Народный бюджет" (спонсорские средства) | 01.00.00 | 1 545 447,76 | 1 503 255,55 | 97,27% |  |
| **Итого** |  | **31 216 881,74** | **30 542 820,73** | 97,84% |  |

5. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области», мероприятия направлены на:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **%освоения** | Примечание |
| Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий | 01.00.00 | 1 300 000,00 | 918 500,00 | 70,65% | разработка сметы и экспертиза объект Кап.ремонт сетей водоснабжения в п.Федотово; разработка сметы и экспертиза объект Кап.ремонт сетей водоотведения в п.Федотово |
| **Итого** |  | **1 300 000,00** | **918 500,00** | **70,65%** |  |

**Раздел /подраздел 05.03 Благоустройство**

Расходы бюджета **округа** составили 235 963 460,34 руб., при плановых 246 883 345,23 руб. (исполнено на 95,6 %).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вологодского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Примечание** |
| Проведение мероприятия по обустройству детских и спортивных площадок | 01.06.00 | 2 059 888,89 | 2 054 538,89 | 99,74% | Обустроено 20 площадок |
| Проведение мероприятия по обустройству детских и спортивных площадок | 03.03.11 | 18 539 000,00 | 18 539 000,00 | 100,00% |
| Дополнительные средства на обустройство детских и спортивных площадок | 01.06.00 | 19 401 111,11 | 19 401 111,11 | 100,00% |
| Благоустройство дворовых территорий | 01.00.00 | 815 505,13 | 804 596,78 | 98,66% | Благоустроено 6 дворов |
| Благоустройство дворовых территорий | 01.06.00 | 138 006,00 | 138 006,00 | 100,00% |
| Благоустройство дворовых территорий | 03.01.80 | 5 428 878,88 | 5 428 832,81 | 100,00% |
| Благоустройство дворовых территорий | 03.03.11 | 3 054 618,19 | 3 054 592,26 | 100,00% |
| Благоустройство общественных территорий | 01.00.00 | 362 808,13 | 357 274,00 | 98,47% | Благоустройство центрального парка с. Кубенское по ул. Чернышевского |
| Благоустройство общественных территорий | 03.01.22 | 2 089 559,56 | 2 057 686,32 | 98,47% |
| Благоустройство общественных территорий | 03.03.11 | 1 175 713,57 | 1 157 779,73 | 98,47% |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 01.00.00 | 845 283,21 | 820 335,16 | 97,05% | Благоустроено 9 дворов |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 01.06.00 | 754 180,60 | 754 180,60 | 100,00% |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 03.03.11 | 14 395 174,29 | 14 170 641,89 | 98,44% |
| Дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 01.00.00 | 526 100,00 | 526 057,90 | 99,99% |
| Дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 01.00.00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |  |
| Дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 01.06.00 | 1 502 050,00 | 1 502 050,00 | 100,00% |  |
| Дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий | 01.00.00 | 902 652,60 | 902 652,60 | 100,00% |  |
| Дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий | 01.00.00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |  |
| Дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий | 01.06.00 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 100,00% |  |
| Дополнительные средства на благоустройство общественных территорий | 01.00.00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |  |
| Дополнительные средства на благоустройство общественных территорий | 01.00.00 | 1 254 401,30 | 1 254 401,30 | 100,00% |  |
| Дополнительные средства на благоустройство общественных территорий | 01.06.00 | 2 210 000,00 | 2 194 286,00 | 99,29% |  |
| **Итого** |  | **76 655 931,46** | **76 319 023,35** |  |  |

Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального округа**»**

Мероприятия направлены:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** |
| Выполнение работ по ликвидации несанкционированных и стихийных свалок | 01.00.00 | 1 052 911,24 | 689 256,16 | 65,46% |
| Выполнение работ по ликвидации несанкционированных и стихийных свалок | 01.06.00 | 3 542 000,00 | 3 542 000,00 | 100,00% |
| Приобретение и установка экоконтейнеров для сбора отходов I и II класса опасности | 01.00.00 | 400 000,00 | 279 400,00 | 69,85% |
| Организация освещения улиц в населённых пунктах округа (доп. средства) | 01.00.00 | 6 452 808,53 | 5 890 794,45 | 91,29% |
| Организация освещения улиц в населённых пунктах округа | 01.00.00 | 4 020 818,76 | 3 876 396,95 | 96,41% |
| Организация освещения улиц в населённых пунктах округа | 03.03.87 | 11 926 100,00 | 11 801 093,60 | 98,95% |
| Обустройство систем уличного освещения | 01.00.00 | 1 240 896,82 | 1 032 145,00 | 83,18% |
| Обустройство систем уличного освещения | 03.21.01 | 20 665 500,00 | 19 887 115,61 | 96,23% |
| Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 01.06.00 | 207 300,00 | 207 300,00 | 100,00% |
| Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 03.03.03 | 20 438 764,24 | 20 438 764,24 | 100,00% |
| Комплекс работ по содержанию, озеленению и уборке территории округа | 01.00.00 | 25 934 498,65 | 24 754 344,06 | 95,45% |
| Мероприятия по обустройству новых контейнерных площадок и ремонт существующих | 01.06.00 | 426 805,00 | 426 805,00 | 100,00% |
| Мероприятия по обустройству новых контейнерных площадок и ремонт существующих | 03.21.09 | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 | 100,00% |
| Дополнительные средства по обустройству новых контейнерных площадок и ремонт существующих | 01.06.00 | 163 400,00 | 163 125,00 | 99,83% |
| Мероприятия по восстановлению дорожного покрытия проездов у многоквартирных жилых домов | 01.00.00 | 1 064 410,00 | 1 064 410,00 | 100,00% |
| **Итого** |  | **111 336 213,24** | **107 852 950,07** | **96,87%** |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 01.00.00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00% |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.00.00 | 12 652 328,60 | 10 959 170,84 | 86,62% |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 03.03.10 | 37 784 956,19 | 32 888 079,70 | 87,04% |
| Реализация проекта "Народный бюджет" (спонсорские средства) | 01.00.00 | 3 602 216,05 | 3 147 720,48 | 87,38% |
| **Итого** |  | **54 049 400,84** | **47 004 871,02** | **86,97%** |

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области":

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | 01.00.00 | 1 209 260,39 | 1 209 211,29 | 99,99% |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | 03.01.37 | 2 003 256,91 | 2 003 181,25 | 99,99% |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | 03.03.73 | 1 135 370,29 | 1 135 327,02 | 99,99% |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий (за счет внебюджетных средств) | 01.00.00 | 182 015,04 | 126 999,28 | 69,77% |
| **Итого** |  | **4 529 902,63** | **4 474 718,84** | **98,78** |

Работы выполнены по обустройству "Тропы здоровья" в парке Ветеранов п. Песочное, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов у д. №1,2,3,4,5 п. Лесково.

Непрограммные расходы на исполнение судебных решений органами местного самоуправления Вологодского муниципального округа в размере 311 897,06 руб., при плане 311 897,06 руб., исполнено 100%.

**РАЗДЕЛ 06.00 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»**

Расходы по данному разделу имеют непрограммное и программное направление и составили 370 028,67 руб., при плановых назначениях 428 300,0 руб. Процент исполнения 86,4 %.

**Раздел /подраздел 06.03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средств | План | | Факт | | Остаток | | % исполнения | |
| Выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 25 декабря 2013 года № 3248-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | 03.04.47 | 108 300,00 | | 90 000,00 | | 0,00 | | 83,1% | |
| **Итого** | | | **108 300,00** | | **90 000,00** | | **0,00** | | **83,1%** | |

**Раздел /подраздел 06.05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды**

Мероприятия осуществлялись в рамках муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального округа» за счет средств местного бюджета направлены на:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** |
| Осуществление мониторинга состояния объектов размещения отходов | 01.00.00 | 120 000,00 | 93 719,67 | 78,10% |
| Экологическое информирование, образование и просвещение населения, организация семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей и экологическихтеатров и лагерей | 01.00.00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00% |
| Организация районного конкурса «Самая красивая деревня Вологодского округа» | 01.00.00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| Проведение акций по озеленению, обустройству клумб, цветников, созданию парков, аллей | 01.00.00 | 15 000,00 | 1 309,00 | 8,73% |
| **Итого** |  | **320 000,00** | **280 028,67** | 87,51% |

**РАЗДЕЛ 07** **ОБРАЗОВАНИЕ**

Расходы по данному разделу имеют непрограммное и программное направление и составили 1 509 148 683,92 руб., при плановых назначениях 1 518 808 856,22 руб. Процент исполнения 99,4 %.

**Раздел/подраздел 07.01 «Дошкольное образование»**

В данном подразделе расходы бюджета округасоставили 471 576 395,52 рублей, при плановых назначениях 471 576 486,72 рублей, процент выполнения 100 %

В 2024 году в районе функционировало 9 детских садов и 16 школ, имеющих дошкольные группы.

1. Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования Вологодского муниципального округа» составили 422 007 695,52 руб., в том числе:

- на выполнение муниципального задания «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» – 394 499 400,00 руб. (из них средства округа – 33 808 000,00 руб., средства субвенции на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области – 360 691 400,00 руб.). Услуга предоставлена 2,4 тыс. воспитанникам;

- МАУ ВМО «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (муниципальное задание на содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности – аутсорсинг несвойственных функций образовательных организаций) – 322 600,00 руб.;

субсидии учреждениям на иные цели – 27 185 695,52 руб., в том числе:

организация питания детей (аутсорсинг услуги питания) 16 542 000,00 руб.;

проведение профосмотров работников – 750 000,00 руб.;

создание безопасных условий в организациях образования, укрепление и обновление материально-технической базы в организациях образования – 3960200,00 руб.;

замена оконных блоков в 9 организациях в рамках мероприятия «Забота о детях» - 2 999 908,80 руб.;

обновлена мебель в 5 зданиях детских садов и дошкольных группах при школах (МБДОУ ВМО "Дубровский детский сад", МБДОУ ВМО "Новленский детский сад", МБДОУ ВМО "Семенковский детский сад общеразвивающего вида", МБОУ ВМО "Сосновская средняя школа" поселок Можайское, МБОУ ВМО "Сосновская средняя школа" поселок Непотягово) на сумму 2 933 586,72 руб.

2. В рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном округе» обеспечена охрана учреждений на сумму 392 800,00 руб.

3. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» произведена выплата заработной платы обслуживающему персоналу МАУ ВМО «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» на сумму 49 175 900,00 руб.

**Раздел/подраздел 07.02 «Общее образование»**

В данном подразделе расходы бюджета округасоставили 941553153,99 рублей, при плановых назначениях 950 915 781,5рублей, процент выполнения 99,02 %.

В 2024 году в районе функционировало 24 общеобразовательных школы, в том числе 16 школ, имеющих дошкольные группы.

1. Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования Вологодского муниципального округа» составили 855445745,55 руб., в том числе:

на выполнение муниципального задания «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» – 686711553,99 руб. (в том числе: средства округа – 148762640,56 руб., средства субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных организациях области – 478292723,35 руб.; средства на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций – 745600,00 руб.; средства на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 53900500,00 руб.; средства на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - 5010090,08 руб.). Услуга предоставлена свыше 5,6 тыс. обучающимся;

МАУ ВМО «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (муниципальное задание на содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности – аутсорсинг несвойственных функций образовательных организаций) – 231600,00 руб.;

МАУ ВМО «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (муниципальное задание на организацию и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений – организация подвоза детей, обучающихся в образовательных организациях) – 44401000,00 руб.;

проведение профосмотров работников – 2661000,00 руб.;

создание безопасных условий в организациях образования, укрепление и обновление материально-технической базы в организациях образования – 30333809,43 руб., в том числе:

- частичный ремонт кровли в МБОУ ВМО "Гончаровская средняя школа", МБОУ ВМО "Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.", МБОУ ВМО "Майская средняя школа имени А.К. Панкратова", МБОУ ВМО "Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова", МБОУ ВМО "Фетининская основная школа" – 2,8 млн. руб.;

- строительство и ремонт прогулочных веранд в МБОУ ВМО "Борисовская основная школа", МБОУ ВМО "Васильевская средняя школа", МБОУ ВМО "Гончаровская средняя школа", МБОУ ВМО "Ермаковская средняя школа", МБОУ ВМО "Кипеловская средняя школа", МБОУ ВМО "Кубенская средняя школа имени А.Ф. Клубова", МБОУ ВМО "Лесковская начальная школа - детский сад", МБОУ ВМО "Надеевская основная школа", МБОУ ВМО "Перьевская основная школа" – 1,8 млн. руб.;

- установка (монтаж) и ремонт ограждений в МБОУ ВМО "Кипеловская средняя школа", МБОУ ВМО "Куркинский центр образования", МБОУ ВМО "Надеевская основная школа", МБОУ ВМО "Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова", МБОУ ВМО "Сосновская средняя школа", МБОУ ВМО "Федотовская средняя школа" – 4,4 млн. руб.;

- перевод здания дошкольных групп МБОУ ВМО "Кипеловская средняя школа" в здание школы – 8,8 млн. руб.;

организация школьного музея в МБОУ ВМО "Новленская средняя школа имени И.А. Каберова" – 1000200,05 руб. (в том числе средства областного бюджета – 1000000,00 руб.; средства округа - 200,05 руб.);

проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях в МБОУ ВМО "Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова", МБОУ ВМО "Перьевская основная школа", МБОУ ВМО "Присухонская основная школа" - 6858771,76 руб. (в том числе средства областного бюджета – 6857400,00 руб.; средства округа - 1371,76 руб.);

проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 4175400,00 руб. (в том числе средства областного бюджета – 4091800,00 руб.; средства округа – 83600,00 руб.), в том числе:

- приобретение технологического оборудования для пищеблока и приобретение мебели для обеденного зала МБОУ ВМО "Дубровская основная школа имени Сугрина В.В." – 1594900,00 руб.;

- приобретение технологического оборудования для пищеблока и приобретение мебели для обеденного зала МБОУ ВМО "Ермаковская средняя школа" – 1496100,00 руб.;

- приобретение технологического оборудования для пищеблока и приобретение мебели для обеденного зала МБОУ ВМО "Сосновская средняя школа" – 1084400,00 руб.

капитальный ремонт второго этажа здания МБОУ ВМО "Майская средняя школа имени А.К. Панкратова" - 14557553,00 руб. (в том числе средства областного бюджета - 13829675,36 руб.; средства округа - 727877,64 руб.);

обеспечение питанием воспитанников интернатов школ района – 584 000,00 руб.;

обеспечение питанием отдельных категорий, обучающихся в соответствии с частью 5.2 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере образования» - 12671700,00 руб., дополнительные расходы бюджета округа на повышение качества питания составили 550096,00 руб.;

содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» - 517800,00 руб.;

обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а при обучении их индивидуально на дому – по обеспечению двухразовым бесплатным питанием либо денежной компенсацией на питание по выбору обучающихся (законных представителей обучающихся) – 162 300,00 руб.;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 36 117 922,45 руб.;

обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях – 4 593 768,87 руб. в том числе:

- ремонт спортивного зала МБОУ ВМО "Дубровская основная школа имени Сугрина В.В." – 2 748 814,00 руб. (в том числе средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) – 1 145 833,22 руб.; средства округа – 1 602 980,78 руб.);

- ремонт спортивного зала МБОУ ВМО "Первомайская средняя школа" – 1 844 954,87 руб. (в том числе средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) – 1 145 833,22 руб.; средства округа – 699 121,65 руб.);

обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (МБОУ ВМО "Куркинский центр образования", МБОУ ВМО "Первомайская средняя школа", МБОУ ВМО "Перьевская основная школа") – 9 317 270,00 руб.;

2. В рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном округе»:

обеспечена охрана организаций на сумму 863 800,00 руб.;

приобретены световозвращающие приспособления для обучающихся начальных классов на сумму 50 000,00 руб.

3. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» осуществлено финансирование расходов:

финансирование фонда отплаты труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательных организаций в размере 30 786 800,00 руб.;

произведена выплата заработной платы обслуживающему персоналу МАУ ВМО «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» в размере 52 421 000,00 руб.;

ремонт наружной канализации здания поселка Федотово на сумму 261 810 руб.;

проведение тематических уроков «Финансовая грамотность» 23 998,44 руб.;

4. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского муниципального округа» профинансированы расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий образовательных организаций поселка Федотово на сумму 1 700 000,0 руб.

**Раздел/подраздел 07.03 «Дополнительное образование детей»**

В данном подразделе расходы бюджета округасоставили 45 038 035,89 рублей, при плановых назначениях 45 256 727,54 рублей, процент выполнения 99,52 %.

В 2024 году функционировало 3 учреждения: МБУ дополнительного образования ВМО "Центр развития образования", МБУ дополнительного образования "Федотовская детская школа искусств", МБУ дополнительного образования "Огарковская детская школа искусств".

Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования Вологодского муниципального округа» составили 16136841,55 руб., в том числе:

выполнение муниципального задания «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» – 13048342,64 руб.;

обеспечено финансирование сертификатов персонифицированного финансирования свыше 2,0 тыс. детей – 2672957,36 руб.;

реализованы дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта «Самбо» - 415541,55 руб.

В 2024 году функционировало 2 учреждения: МБУ дополнительного образования "Федотовская детская школа искусств", МБУ дополнительного образования "Огарковская детская школа искусств".

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вологодского муниципального округа» составили 12 476 973,34 рублей, в том числе:

выполнение муниципального задания тремя учреждениями дополнительного образования детей «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»**,** «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» – 4 696 954,99 рублей;

Региональная программа "ДШИ - вектор развития" (МБУДО ВМО «Федотовская ДШИ») капитальный ремонт: замена систем электроснабжения и электроосвещения, замена межкомнатных дверей (51 шт.), ремонт потолков, стен, полов в учебных классах., установка противопожарной сигнализации- 7 780 018,35 рублей, в том числе приобретение мебели оборудования и инструментов 1 000 000,00 рублей.

В рамках муниципальной программы Вологодского муниципального округа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» произведена выплата заработной платы работником организаций дополнительного образования детей на сумму 16 219 221,00 рублей.

В рамках муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области" разработана ПСД на капитальный ремонт здания МБУ ДО ВМО «Федотовская детская школа искусств» на сумму 205 000,0 руб.

**Раздел/подраздел 07.09 «Другие вопросы в области образования»**

В данном подразделе расходы бюджета округасоставили 49 485 011,52 рублей, при плановых назначениях 49 528 460,46 рублей, процент выполнения 99,91 %.

Расходы бюджета района составили 49 485 011,52 руб.

Расходы в рамках мероприятий муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном округе» составили 5449478,78 руб., в том числе:

расходы, связанные с отдыхом и занятостью детей в каникулярное время в ка, составили 4600718,78 руб. Мероприятиями в каникулярное время было охвачено порядка 1,2 тыс. детей.

расходы 1 этапа на достижение результатов федерального проекта "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг", не входящего в состав национального проекта и являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", и реализации в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инновационного социального проекта Вологодского муниципального округа Вологодской области «Создание муниципального центра "Перспективы" составили 1186089,78 руб.

Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования Вологодского муниципального округа» составили 43848632,74 руб., в том числе:

расходы на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам составили 12829000,00 руб., из них средства областного бюджета 10263200,00 руб., средства районного бюджета 2565800,00 руб.;

расходы на обеспечение деятельности МАУ ВМО Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» составили – 12668800 руб.;

расходы на содержание комитета по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района составили 10145534,51 руб., в том числе расходы на фонд оплаты труда – 9336389,23 руб.;

расходы на обучение детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по основным общеобразовательным программам осуществляется родителями (законными представителями) на дому самостоятельно составили 1342034,55 руб.;

расходы на выплату дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (педагогическим работникам) в части компенсации проезда к месту работы составили 1177000,00 руб.

расходы на возмещение расходов на оплату найма жилого помещения (педагогическим работникам) составили 315 600,00 руб.;

выплачена ежемесячная стипендия, в соответствии решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 28.02.2023 № 186 «Об осуществлении мер социальной поддержки студентам при заключении договоров о целевом обучении», в общей сумме 85800,00 руб.;

расходы на прочие мероприятия составили 3920000,00 руб. (проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий в целях повышения уровня образования обучающихся, профессиональной квалификации работников образовательных организаций, новогодние подарки детям);

расходы на выплату 21 стипендии Вологодского округа, в соответствии решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 20.12.2022 № 150 «Об установлении стипендии Вологодского муниципального округа», составили 189000,00 руб.;

расходы на осуществление мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) - 1175863,68 руб. (в том числе средства областного бюджета – 843600,00 руб.; средства округа - 332263,68 руб.).

Непрограммные расходы в части обеспечения представительских расходов комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области составили 136700,00 руб.

**РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»**

По данному разделу расходы бюджета округасоставили 226 825 453,41 рублей, при плановых назначениях 229 557 515,32 рублей, процент выполнения 98,81 %.

**Раздел/подраздел 08.01 «Культура»**

Расходы бюджета округа по данному подразделу имеют программное направление исполнено 221 103 207,88 рублей при плановых назначениях 223 802 115,32 рублей, процент выполнения 98,8%. в том числе отражены расходы за счет федеральных, областных, средств округа следующих субсидий:

-иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (приобретено 2825 экз. литературы)-959 000,00 рублей.

- ГП Сельская библиотека. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек (Кипеловский библиотечный филиал МБУК "МЦБС Вологодского муниципального района", п.Кипелово, ул.Железнодорожная, д.1текущий ремонт:ремонт стен, полов, потолков, системы отопления, системы освещения. Приобретение мебели и оборудования) -1 444 736,84 рублей.

- Национальный проект А2 “Творческие люди” (Погореловский библиотечный филиал МБУК "МЦБС Вологодского муниципального округа") государственная поддержка лучших работников культуры (библиотекарь Кузина Н.М.премия)-52 083,40 рублей.

- ГП "Сельский Дом культуры" Кипеловский дом культуры, филиал МБУК "Старосельский Дом культуры", п.Кипелово, ул.Железнодорожная, д.14текущий ремонт: замена оконных и дверных заполнений, ремонт системы отопления, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт пола, стен, потолков, устройство подиума, приобретение одежды сцены -2 367 578,95 рублей.

- Национальный проект А1 "Культура" (техническое оснащение муниципальных музеев (МБУК ВМО "Вологодский краеведческий музей им. В.А.Гаврилина", с. Кубенское, ул. Свободы, 22, Проектор для демонстрации презентаций и видеофильмов,Экран настенно-потолочный, Портативная колонка, Система галерейной подвески для картин, Термогигрометр, Шкаф для хранения одежды)-262 715,04 рубля.

- Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:

-программа «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений» (МБУК ВМО "Вологодский краеведческий музей им. В.А.Гаврилина", оснащений экспозиций, посвященных памятным датам военной истории России)- 1 052 632,00 рубля.

- по программе «Молодежный инструментальный ансамбль» поставка музыкальных инструментов, приобретаемых за счет средств субсидии для оснащения молодежных самодеятельных инструментальных коллективов (МБУК ВМО “Майское КДО”, МБУК ВМО “Подлесное КДО”, МБУК ВМО “Семенковское КДО”)- 950 000,00 рублей.

-проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры-3 110 017,57 рублей ( в рамках муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном округе").

Капитальный ремонт с учетом ПСД помещений 1 этажа Кубенского Дома культуры-21 072 581,26 рублей.

Капитальный ремонт с учетом ПСД и благоустройство территории здания социально-культурного назначения 1 этап (танцевальный зал) расположенного по адресу Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, с.Кубенское, ул.Юбилейная, д.18а - 19 055 609,45 рублей.

Приобретение звукового оборудования, одежды сцены, штор для Кубенского ДК-1 298 589,05 рублей.

За счет средств бюджета округа израсходованы средства на оплату труда уборщиц в домах культурах-1 000 000 рублей, ремонт и установка АПС -1 300 000 рублей, текущий ремонт кровли здания Васильевский ДК- 459 300,00 рублей, на обустройство молодежных пространств (приобретение оборудования и мебели)-400 000 рублей, на обустройство ветеранских пространств (приобретение оборудования и мебели)-1 190 000 рублей, разработка ПСД на капитальный ремонт ДК Феникс-1 100 000 рублей, услуги по обследованию конструктива здания дискотека-1 200 000 рублей и прочие расходы связанные с ремонтами и укрепления МТБ учреждений культуры округа.

На обеспечение повышения в 2024 году заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской за счет областного бюджета – 44 130 279,00 руб.

По муниципальная программам «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма Вологодского муниципального округа», "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» было финансовое обеспечение муниципального задания по бюджетным учреждениям культуры: МБУК ВМО «Вологодский краеведческий музей имени В.А.Гаврилина», МБУК ВМО «ЦБС», МБУК ВМО «Центр культурного развития» и других домов культуры округа.

В округе проведено 43 мероприятие на сумму 3483919,47 в рамках культуры и туризма (Самые яркие и посещаемые событийные мероприятия 2024 года: Кубенский торжок, Русская тройка, Чухинские чтения, Детские перезвоны, День района-Кубенский торжок, День победы, День семьи, любви и верности, Деревня-душа России и прочие).

**Реализованные проекты по «Народному бюджету» в 2024г:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Наименование общественно значимого проекта | **Общая стоимость проекта,  рублей** | | Ремонт фасада здания клуба в д. Семенково-2 | **1 280 000,00** | | Приобретение одежды сцены в Высоковский ДК, филиал МБУК ВМО "Кубенское КДО" | **374 502,00** | | Ремонт пола зрительного зала Высоковского дома культуры (д. Мынчаково) | **667 170,00** | | Приобретение одежды сцены в Макаровский клуб, филиал МБУК ВМО "Кубенское КДО" | **280 262,00** | | Приобретение мультимедийного оборудования для Кубенского ДК | **597 000,00** | | Приобретение сценических костюмов для творческих коллективов МБУК ВМО "Новленское КДО" | **175 000,00** | | Обустройство уличной сценической площадки у Новленского ДК | **500 000,00** | | Обустройство козырьков на двух входных группах Новленского ДК | **200 000,00** | | Пошив концертных костюмов для хоря "Серебряные родники" и ансамбля "Девчата" Ермаковсгого дома культуры, филиала МБУК ВМО "Сосновское КДО" | **199 402,00** | | Приобретение стульев для зрительного зала Нефедовского клуба, филиала МБУК ВМО "Новленское КДО" | **60 000,00** | | Пошив одежды сцены для зрительного зала Нефедовского клуба, филиала МБУК ВМО "Новленское КДО" | **200 000,00** | | Приобретение кресел для зрительного зала Ермаковского дома культуры | **1 280 001,24** | | Приобретение оборудования и оргтехники для молодежного пространства "МолодоЗелено" в Лесковском доме культуры | **364 242,00** | | Ремонт площадки перед Лесковским домом культуры, филиалом МБУК ВМО "Сосновское КДО" | **1 284 896,47** | | Ремонт хореографического зала в Ермаковского дома культуры, филиала МБУК ВМО "Сосновское КДО" | **599 769,15** | | Ремонт коридора, туалетов и душевых в тренажерном зале п. Уткино | **925 593,95** | | Приобретение стульев для зрительного зала и мебели в Кипеловский дом культуры | **270 000,00** | | Ремонт кабинета для кружковой работы на 2 этаже в доме культуры д. Стризнево | **213 356,86** | | Приобретение светового оборудования для зрительного зала Семенковского дома культуры | **120 000,00** | | Ремонт входной группы и замена окон в Кувшиновском доме культуры, филиале МБУК ВМО "Семенковское КДО" | **743 211,85** | | Приобретение концертных костюмов для вокального ансамбля "МамХор" в Семенковский дом культуры | **120 000,00** | | Приобретение концерных костюмов в Семенковский дом культуры | **136 200,00** | | Ремонт кабинета хореографии в Пудегском ДК | **926 679,97** | | Ремонт пола в зрительном зале Кувшиновского дома культуры, филиала МБУК ВМО "Семенковское КДО" | **986 387,34** | | Изготовление одежды сцены для зрительного зала Семенковского дома культуры | **599 000,00** | | Ремонт кабинета в Семенковском доме культуры для размещения молодежного пространства "МолодоЗелено" | **148 815,79** | |
|

**08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»**

Расходы составили 5 722 245,53 рублей при плановых назначениях 5 755 400,00 рублей, процент выполнения 99,4%

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов составили 5 645 653,53 руб., при плане 5 678 800,00 руб., исполнено 99,4%.

Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа запланированы как внепрограммные расходы и составили 76 592,00 руб., при плане 76 600,0 руб. исполнено 99,99%.

**Раздел 09 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»**

Расходы бюджета округа составили 2 705 258,17 рублей при плановых назначениях 2 755 800,00 рублей, процент выполнения 98,17%.

**Раздел/ подраздел 09 07** **«Санитарно-эпидемиологическое благополучие»**

Расходы составили 465 000,00 рублей при плановых назначениях 465 000,00 рублей, процент выполнения 100%. Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года №2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных».

**Раздел/ подраздел 09 09 «Другие вопросы в области здравоохранения»**

Расходы в бюджете округа составили 2 240 258,17 рублей при плановых назначениях 2 290 800,00 рублей, процент выполнения 97,79 %.

По данному разделу отражаются расходы по мероприятиям муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального округа»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **ВР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** |
| Предоставление грантов в форме субсидии медицинским организациям на создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников в медицинских организациях | 613 | 01.00.00 | 538 800,00 | 494 871,00 | 91,85% |
| Субсидия БУЗ ВО « Вологодская центральная районная больница» на выполнение работ по ремонту помещений, техническому присоединению ( подключению ) к системам коммунальной инфраструктуры , приобретение модульных конструкций для фельдшерско-акушерских пунктов на территории Вологодского муниципального округа | 613 | 01.00.00 | 800 000,00 | 793 720,50 | 99,22% |
| Субсидия БУЗ ВО « Вологодская центральная районная больница» на выполнение работ по ремонту помещений, техническому присоединению ( подключению ) к системам коммунальной инфраструктуры , приобретение модульных конструкций для фельдшерско-акушерских пунктов на территории Вологодского муниципального округа | 613 | 01.99.00 | 952 000,00 | 951 666,67 | 99,96% |
| **Итого** |  |  | **2 290 800,00** | **2 240 258,17** | **97,79** |

**Раздел 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»**

Расходы бюджета округа составили 149 895 384,29 рублей, при плановых назначениях 152 796 899,01 рублей, процент выполнения 98,10 %.

Расходы осуществлялись в рамках внепрограммных расходов и в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа на период";

2. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального округа";

3. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального округа»;

4. Муниципальная программа Вологодского муниципального округа "Развитие образования Вологодского муниципального округа";

5.Муниципальная программа «Развитие потенциала молодежи и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вологодского муниципального округа»

6. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа»;

7. Муниципальная программа Вологодского муниципального округа" Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области»;

8. Муниципальная программа "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа".

**Раздел подраздел 10.01 «Пенсионное обеспечение»**

Расходы направлены на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа № 299 от 14.06.2011 «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам». Фактическое исполнение в 2024г – 12 982 345,1 рублей при плановых назначениях – 13 054 000,00 рублей, процент исполнения составил 99,5%.

**Раздел подраздел 10.03 «Социальное обеспечение населения»**

Расходы бюджета составили 135 536 247,29 рублей, при плановых назначениях

138 323 212,73 рублей, процент выполнения 97,99 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** | **Примечание** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10.12.2018 № 4463-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей" | 03.04.70 | 16 436 987,20 | 16 436 987,20 | 100,00% |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | 03.04.08 | 131 000,00 | 131 000,00 | 100,00% | обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей, в части предоставления денежных выплат на проезд и на приобретение одежды |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | 03.04.08 | 8 764 600,00 | 8 764 600,00 | 100,00% |
| Меры социальной поддержки членам молодежного парламента | 01.00.00 | 204 000,00 | 144 000,00 | 70,59% |  |
| Субсидия молодым семьям на приобретение жилья | 01.00.00 | 834 896,25 | 834 896,25 | 100,00% | Получила субсидию 1 семья (5человек) |
| Субсидия молодым семьям на приобретение жилья | 03.01.13 | 643 783,53 | 643 783,53 | 100,00% |
| Субсидия молодым семьям на приобретение жилья | 03.03.74 | 859 029,72 | 859 029,72 | 100,00% |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 01.00.00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  |
| Субсидии гражданам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 354 217,50 | 354 217,50 | 100,00% | Получили субсидию 7 семей (22человека) |
| Субсидии гражданам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Вологодского муниципального округа | 03.01.35 | 360 305,80 | 360 305,80 | 100,00% |
| Субсидии гражданам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Вологодского муниципального округа | 03.03.74 | 6 369 826,70 | 6 369 826,70 | 100,00% |
| Присвоение звания «Почетный гражданин Вологодского муниципального округа» и награждение медалью «За особые заслуги перед Вологодским муниципальным округом» и социальное обеспечение данной категории лиц | 01.00.00 | 2 100 000,00 | 1 890 000,00 | 90,00% |  |
| Оформление Доски почета | 01.00.00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |  |
| Организация подписки гражданам к печатному изданию "Почетный гражданин Вологодского муниципального округа" | 01.00.00 | 70 000,00 | 51 849,81 | 74,07% |  |
| Социальные гарантии специалистам, работающим на селе | 01.00.00 | 2 449 566,03 | 2 273 750,78 | 92,82% |  |
| Дополнительные меры социальной поддержки председателям первичных общественных организаций ветеранов и (или) инвалидов | 01.00.00 | 792 000,00 | 684 000,00 | 86,36% |  |
| Дополнительные меры социальной продержки для проживающих на территории Вологодского муниципального округа лиц и членов их семей, принимающих участие в специальной военной операции | 01.10.04 | 93 960 000,00 | 92 340 000,00 | 98,28% |  |
| Дополнительные меры социальной продержки лицам, призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ, семьям мобилизованных граждан РФ, проживающим на территории Вологодского муниципального округа в жилых помещениях без центрального отопления на основании решения Представительного Собрания ВМО от 24.10.2023 №321 | 01.10.04 | 1 100 000,00 | 710 000,00 | 64,55% | расходы носят заявительный характер |
| Дополнительные меры социальной продержки лицам, заключившим в добровольном порядке контракт, о прохождении военной службы в войсковой части №25594 | 01.10.04 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 100,00% |  |
| Дополнительные меры социальной поддержки для проживающих на территории Вологодского муниципального округа лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 01.00.00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |  |
| Дополнительные меры социальной поддержки для проживающих на территории Вологодского муниципального округа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан | 01.00.00 | 225 000,00 | 20 000,00 | 8,89% |  |
| **Итого** |  | **138 323 212,73** | **135 536 247,29** | **97,99** |  |

**Раздел подраздел 10.04 «Охрана семьи и детства»**

Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования Вологодского муниципального округа» на предоставление родителям (законным представителям) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, на территории Вологодской области, ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг, связанных с пребыванием ребенка в частной дошкольной образовательной организации составили 206 525,00 руб., при плане 210 600,00 руб., исполнено 98,07%.

**Раздел подраздел 10.06 «Другие вопросы в области социальной политики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **ВР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** | **Примечание** |
| Осуществление мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | 244 | 01.00.00 | 30 341,00 | 28 400,03 | 93,60% |  |
| Осуществление мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | 244 | 03.03.05 | 576 479,00 | 539 600,59 | 93,60% |  |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 244 | 01.00.00 | 12 266,28 | 12 266,28 | 100,00% | за транспортные услуги по подвозу питьевой воды |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 313 | 01.00.00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | Оказ.материальной помощи многодет.семье согл Распоряж.512-01 от 23.12.24, 513-01 от 23.12.24 |
| Организация и проведение встреч с активами ветеранов в сельских поселениях округа в рамках проекта «Старшее поколение», обеспечение деятельности Совета ветеранов | 622 | 01.06.00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00% |  |
| **Итого** |  |  | **1 209 086,28** | **1 170 266,90** | **96,79** |  |

**Раздел 11.00 «Физическая культура и спорт»**

Расходы бюджета округа составили 175 220 890,91 рублей, при плановых назначениях 187 175 260,41 рублей, процент выполнения 93,61 %.

**Раздел/подраздел 11.02 «Массовый спорт»**

По данному подразделу расходы бюджета округа составили 98 953 359,39 рублей при плановых назначениях 103 188 394,82 рублей процент выполнения 95,9%, в том числе по муниципальным программам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** | **Примечание** |
| Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта | 01.06.00 | 310 263,16 | 241 677,11 | 77,89% |  |
| Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта | 03.03.64 | 5 895 000,00 | 4 591 865,19 | 77,89% |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01.05.00 | 18 354 522,70 | 18 354 522,70 | 100,00% |  |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 01.00.00 | 540 000,00 | 276 700,00 | 51,24% |  |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 01.00.00 | 1 345 000,00 | 1 194 419,19 | 88,80% |  |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 01.00.00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |  |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 01.00.00 | 1 280 000,00 | 1 180 000,00 | 92,19% |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01.05.00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,00% |  |
| Создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | 01.05.00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 100,00% |  |
| Создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | 03.21.05 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |  |
| Организация и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой | 01.05.00 | 3 555 000,00 | 3 555 000,00 | 100,00% |  |
| Организация и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой | 03.03.56 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00% |  |
| Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | 01.06.00 | 584 000,00 | 525 000,00 | 89,90% |  |
| Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | 01.06.00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |  |
| Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | 01.06.00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций | 01.06.00 | 2 001 191,11 | 2 001 191,11 | 100,00% |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций | 03.21.13 | 11 753 000,00 | 11 753 000,00 | 100,00% |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 01.06.00 | 5 169 187,00 | 5 024 460,52 | 97,20% |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 03.03.01 | 19 944 600,00 | 18 801 827,63 | 94,27% |  |
| Стипендии Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01.05.00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00% |  |
| Обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы | 01.05.00 | 13 350 710,00 | 13 350 710,00 | 100,00% |  |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.06.00 | 2 388 936,63 | 1 634 150,65 | 68,40% | Экономия по торгам |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 03.03.10 | 3 385 214,60 | 3 159 860,16 | 93,34% |
| Реализация проекта " Народный бюджет " (спонсорские средства) | 01.06.00 | 276 869,62 | 260 075,13 | 93,93% |
|  |  | **103 188 394,82** | **98 953 359,39** | 95,90% |  |

В рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» в 2024 году подведомственным учреждениям (БУ ВМО СШ «Олимп», БУ ВМО «ЦЗ и ДС», МБУ ВМО «Спасский ФОК», МБУ ВМО «ФОК имени Ильюшина», МБУС ВМО «Авиатор», МБУС ВМО «Дружба», МБУС ВМО «Солнышко») предоставлено субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в размере 31 931 496,45 рублей, исполнение составляет 100% от утвержденных бюджетных назначений, муниципальные задания учреждениями выполнены в полном объеме.

**Раздел/подраздел 11.03** «Спорт высших достижений»

По данному подразделу расходы бюджета округа составили 23 764 200,00 рублей при плановых назначениях 23 764 200,00 рублей процент выполнения 100%.

По муниципальным программе «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном округе на 2023-2027 годы». Предоставлено субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг БУДО ВМО СШ «Олимп», БУ ВМО «ЦЗ и ДС» в размере 7 910 900,00 руб.

По муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа" предусмотрено обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в размере 15 853 300,00 руб.

**Раздел/подраздел 11.05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** | **Примечание** |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 01.06.00 | 72 310,00 | 72 310,00 | 100,00% |  |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 01.06.00 | 1 000 000,00 | 999 071,28 | 99,91% |  |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 03.21.20 | 31 492 817,76 | 23 979 356,28 | 76,14% |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 01.06.00 | 17 458 128,00 | 17 457 081,55 | 99,99% | Обустройство трассы Ермолово, в т.ч. Освещение |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 01.00.00 | 5 082 200,00 | 4 975 851,78 | 97,91% | содержание комитета физической культуры и спорта |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.06.00 | 321 250,00 | 321 250,00 | 100,00% | Обустройство спортивной площадки в с. Остахово, Обустройство спортивного оборудования на стадионе в Уткино |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.06.00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 03.03.10 | 899 500,00 | 899 500,00 | 100,00% |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 03.03.10 | 875 000,00 | 875 000,00 | 100,00% |
| Реализация проекта " Народный бюджет " (спонсорские средства) | 01.06.00 | 64 250,00 | 64 250,00 | 100,00% |
| Реализация проекта " Народный бюджет " (спонсорские средства) | 01.06.00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | 01.06.00 | 837 642,72 | 837 642,72 | 100,00% | Оформление фасада здания ФОК в д. Березник, ограждение и обустройство прилегающей территории |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | 03.01.37 | 1 017 746,86 | 1 017 746,86 | 100,00% |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | 03.03.73 | 576 820,25 | 576 820,25 | 100,00% |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий (за счет внебюджетных средств) | 01.06.00 | 150 000,00 | 52 450,80 | 34,97% |
| **Итого** |  | **60 222 665,59** | **52 503 331,52** | **87,18** |  |

**Раздел 12.00** «**СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»**

Расходы бюджета округа составили 4 324 695,00 рублей, при плановых назначениях 4 445 100,00 рублей, процент выполнения 97,3 %.

**Раздел / подраздел 12.04** «Другие вопросы в области средств массовой информации»

Расходы осуществлялись в рамках программ:

1. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального округа".
2. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа".
3. Муниципальная программа "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа".

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** |
| Популяризация здорового образа жизни через электронные и печатные СМИ района, приобретение полиграфической продукции | 01.00.00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы | 01.05.00 | 132 500,00 | 132 500,00 | 100,00% |
| Публикация нормативно-правовых актов, официальных документов и информации органов власти ВМО, а также информация о социально-экономическом и культурном развитии ВМР | 01.05.00 | 3 806 600,00 | 3 806 600,00 | 100,00% |
| Освещение деятельности органов муниципальной власти (размещение информационных материалов в СМИ) | 01.00.00 | 486 000,00 | 385 595,00 | 79,34% |
| **Итого** |  | **4 445 100,00** | **4 324 695,00** | **97,29** |

**РАЗДЕЛ 13.00**

**«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА»**

**Раздел / подраздел 13.01 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **План** | **Факт** | **% освоения** |
| Обеспечение обслуживания муниципального долга | 01.00.00 | 100 000,00 | 31 981,97 | 31,98% |
| **Итого** |  | **100 000,00** | **31 981,97** | 31,98% |

**Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»**

***Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (форма 0503368)***

В форме приведены сведения о движении нефинансовых активов за 2024 год.

Остаток основных средств по балансовой стоимости на 01.01.2025 года составляет 252 148 228,33 рублей, материальных запасов – 6 384 225,14 рублей, амортизация основных средств составила по состоянию на 01.01.2025 года 172 889 771,35 рублей.

За отчетный период произошли следующие изменения в структуре нефинансовых активов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наличие на начало года | Изменения за 2024 год (+ увеличение, - уменьшение | Наличие на конец года |
| ***1.1. Основные средства (010100000)*** | 221 679 000,46 | 30 469 227,87 | 252 148 228,33 |
| ***Нежилые помещения (здания и сооружения) (0101Х2000)*** | 38 243 313,84 | 19 226 385,04 | 57 469 698,88 |
| ***Инвестиционная недвижимость (0101Х3000)*** | 0,00 | 1 551 019,99 | 1 551 019,99 |
| ***Машины и оборудование (0101Х4000)*** | 81 064 665,97 | 7 310 964,06 | 88 375 630,03 |
| ***Транспортные средства (0101Х5000)*** | 33 798 160,06 | -5 593 521,51 | 28 204 638,55 |
| ***Инвентарь производственный и хозяйственный (0101Х6000)*** | 42 358 782,20 | 8 004 687,09 | 50 363 469,29 |
| ***Прочие основные средства (0101Х8000)*** | 26 214 078,39 | -30 306,80 | 26 183 771,59 |
| ***1.2. Амортизация (010400000)*** | 145 671 455,08 | 27 218 316,27 | 172 889 771,35 |
| ***Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)(0104Х2000)*** | 21 038 142,03 | 9 573 089,85 | 30 611 231,88 |
| ***Амортизация инвестиционной недвижимости (0104Х3000)*** | 0,00 | 24 083,35 | 24 083,35 |
| ***Амортизация машин и оборудования (0104Х4000)*** | 50 896 530,31 | 12 885 575,39 | 63 782 105,70 |
| ***Амортизация транспортных средств (0104Х5000)*** | 26 299 091,30 | -2 979 510,63 | 23 319 580,67 |
| ***Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного (0104Х6000)*** | 29 585 460,03 | 6 640 892,95 | 36 226 352,98 |
| ***Амортизация прочих основных средств (0104Х8000)*** | 17 852 231,41 | 1 074 185,36 | 18 926 416,77 |
| ***1.4. Вложения в основные средства (0106Х1000)*** | 122 491,30 | 20 000,00 | 142 491,30 |
| ***Вложения в основные средства - недвижимое имущество (010611000)*** | 122 491,30 | 20 000,00 | 142 491,30 |
| ***Вложения в основные средства - иное движимое имущество (010631000)*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.1. Нематериальные активы (0102Х0000)*** | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| ***Иные объекты интеллектуальной собственности (01023D000)*** | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| ***2.2. Амортизация нематериальных активов (0104ХХ000)*** | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| ***Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности (01043D000)*** | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| ***3.1. Непроизведенные активы (010300000)*** | 24 067 433,18 | 3 192 014,80 | 27 259 447,98 |
| ***Земля (0103Х1000)*** | 24 067 433,18 | 496 878,01 | 24 564 311,19 |
| ***Прочие непроизведенные активы (0103Х3000)*** | 0,00 | 2 695 136,79 | 2 695 136,79 |
| ***4.1. Материальные запасы (010500000)*** | 8 268 155,91 | -1 883 930,77 | 6 384 225,14 |
| ***5.1. Права пользования нефинансовыми активами (01114Х000)*** | 244 200,00 | 0,00 | 244 200,00 |
| ***Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) (011142000)*** | 244 200,00 | 0,00 | 244 200,00 |
| ***5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами (01044X000)*** | 44 400,00 | 22 200,00 | 66 600,00 |
| ***Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) (010442000)*** | 44 400,00 | 22 200,00 | 66 600,00 |
| ***5.4. Права пользования нематериальными активами (01116Х000)*** | 73 254,00 | 0,00 | 73 254,00 |
| ***Права пользования программным обеспечением и базами данных (01116I000)*** | 73 254,00 | 0,00 | 73 254,00 |
| ***5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами (01046Х000)*** | 73 254,00 | 0,00 | 73 254,00 |
| ***Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных (01046I000)*** | 73 254,00 | 0,00 | 73 254,00 |
| ***5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами (01066Х000)*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) (0101Х2000) | 33 316 586,88 | 5 225 626,96 | 38 542 213,84 |
| Машины и оборудование (0101Х4000) | 61 047 451,76 | 19 863 496,56 | 80 910 948,32 |
| Транспортные средства (0101Х5000) | 35 073 254,46 | -1 275 094,40 | 33 798 160,06 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный (0101Х6000) | 29 506 482,18 | 12 538 814,13 | 42 045 296,31 |
| Прочие основные средства (0101Х8000) | 24 903 753,20 | 1 011 425,19 | 25 915 178,39 |
| ***1.2. Амортизация (010400000)*** | 111 945 074,70 | 33 489 837,73 | 145 434 912,43 |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)(0104Х2000) | 16 412 031,36 | 4 654 340,19 | 21 066 371,55 |
| Амортизация машин и оборудования (0104Х4000) | 37 794 864,15 | 12 947 948,51 | 50 742 812,66 |
| Амортизация транспортных средств (0104Х5000) | 25 769 987,10 | 529 104,20 | 26 299 091,30 |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного (0104Х6000) | 20 020 283,76 | 9 482 351,27 | 29 502 635,03 |
| Амортизация прочих основных средств (0104Х8000) | 11 947 908,33 | 5 876 093,56 | 17 824 001,89 |
| ***1.4. Вложения в основные средства (0106Х1000)*** | 122 491,30 | 0,00 | 122 491,30 |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество (010611000) | 122 491,30 | 0,00 | 122 491,30 |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество (010631000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.1. Нематериальные активы (0102Х0000)*** | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Иные объекты интеллектуальной собственности (01023D000) | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| ***2.2. Амортизация нематериальных активов (0104ХХ000)*** | 27 000,00 | x | 27 000,00 |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности (01043D000) | 27 000,00 | x | 27 000,00 |
| ***3.1. Непроизведенные активы (010300000)*** | 23 407 777,95 | 3 875 364,52 | 24 204 623,54 |
| Земля (0103Х1000) | 23 407 777,95 | 3 875 364,52 | 24 204 623,54 |
| ***4.1. Материальные запасы (010500000)*** | 4 262 474,17 | 4 005 681,74 | 8 268 155,91 |
| ***5.1. Права пользования нефинансовыми активами (01114Х000)*** | 25 805,12 | 218 394,88 | 244 200,00 |
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) (011142000) | 0,00 | 244 200,00 | 244 200,00 |
| Права пользования машинами и оборудованием (011144000) | 25 805,12 | -25 805,12 | 0,00 |
| ***5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами (01044X000)*** | 25 805,12 | 18 594,88 | 44 400,00 |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) (010442000) | 0,00 | 44 400,00 | 44 400,00 |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием (010444000) | 25 805,12 | -25 805,12 | 0,00 |
| ***5.4. Права пользования нематериальными активами (01116Х000)*** | 73 254,00 | 0,00 | 73 254,00 |
| Права пользования программным обеспечением и базами данных (01116I000) | 73 254,00 | 0,00 | 73 254,00 |
| ***5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами (01046Х000)*** | 73 254,00 | 0,00 | 73 254,00 |
| Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных (01046I000) | 73 254,00 | 0,00 | 73 254,00 |
| ***5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами (01066Х000)*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

За отчетный период произошли следующие изменения в структуре нефинансовых активов в составе имущества казны:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие на начало года | Изменения за 2024 год (+ увеличение, - уменьшение | Наличие на конец года |
| 1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны (010851000) | 711 756 826,06 | 75 341 025,48 | 770 095 487,74 |
| 1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны (010451000) | 127 692 762,77 | -7 907 603,73 | 119 785 159,04 |
| 2.1. Движимое имущество в составе имущества казны (010852000) | 31 524 754,27 | 26 021 556,00 | 31 524 754,27 |
| 2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны (010452000) | 1 666 502,08 | 0,00 | 1 666 502,08 |
| 4.1. Непроизведенные активы в составе имущества казны (010855000) | 462 073 746,53 | 121 758 238,14 | 581 949 300,68 |
| 5.1. Материальные запасы в составе имущества казны (010856000) | 0,00 | 162 250,00 | 0,00 |
| **8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны (01065Х000)** | 385 644 620,34 | 1 500 000,00 | 921 274 814,86 |
| 8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны (010651000) | 339 308 312,20 | 440 000,00 | 859 479 053,81 |

Изношенность основных средств в целом составляет 68,57 %, наиболее изношены группа «Транспортные средства» - 82,68 %.

Информация о состоянии объектов незавершенного строительства, капитальных вложений в недвижимое имущество отражена в форме 0503190.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ состояния НФА на 01.01.2025 года и основные направления их поступления и выбытия** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| наименование НФА | поступление руб. | Направления поступления НФА в учреждение | выбытие руб. | Направления выбытия НФА в учреждении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства | 70 573 043,47 | Приобретено основных средств (Обустройство детской игровой площадки, строительство сетей уличного освещения, лазерный принтер, контейнер пластиковый для мусора, снегоход, пушка тепловая, крытый павильон, противопожарное оборудование, косилка ротационная навесная | 40 046 065,60 | Выбыло основных средств с отнесением на забалансовый счет, выбыло в результате физического износа безвозмездная передача, списание ОС с учета (не актив), перевод в состав имущества казны, предано в подведомственные учреждения |
| Амортизация основных средств | 0,00 |  | 27 218 316,27 | Начислено амортизации по ОС; выбытие амортизации при списании ОС |
| Вложения в основные средства | 50 764 422,12 | Приобретение основных средств (принятие к учету) | 50 744 422,12 | Ввод ОС в эксплуатацию, переведено в состав имущества казны, передано в подведомственные учреждения |
| Непроизведенные активы | 91 063 037,54 | Поступление земельных участков в постоянное бессрочное пользование, увеличение кадастровой стоимости земельных участков | 87 871 022,74 | Включение в состав казны (выбытие со счета 103), уменьшение кадастровой стоимости земельных участков |
| Вложения в непроизведенные активы | 1 060 000,00 | Покупка земельного участка | 1 060 000,00 | Земельный участок принят к учету |
| Материальные запасы | 25 733 280,65 | Приобретены материалы (покупка), безвозмездное поступление материальных запасов | 27 617 211,42 | Списано на нужды учреждения (обеспечение текущей деятельности) |
|  |  |  |  |  |
| **Анализ состояния имущества казны на 01.01.2025 года и основные направления их поступления и выбытия:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| наименование НФА | поступление руб. | Направления поступления НФА в учреждение | выбытие руб. | Направления выбытия НФА в учреждении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства | 159 701 243,16 | Поступление в казну движимого и недвижимого имущества (покупка, безвозмездные поступления, переведено в состав казны со счета 101 (из оперативного управления, поступление от БУ) | 101 362 581,48 | Выбытие движимого и недвижимого имущества казны в результате реализации, передачи в оперативное управление подведомственных учреждений, безвозмездной передачи, физического износа (пришедшее в негодность, сломано) |
| Амортизация основных средств | 0,00 |  | -7 907 603,73 | Выбытие амортизации при передаче и выбытии имущества казны |
| Непроизведенные активы | 241 633 792,29 | Включение в состав казны земельных участков, изменение кадастровой стоимости земельных участков, сформированы и поставлены на учет земельные участки, переход права собственности от физических лиц, перенос земельных участков со 103 счета в состав казны | 121 758 238,14 | Выбытие земельных участков из казны в связи с реализацией, безвозмездной передачей, уменьшение кадастровой стоимости земельных участков, передача земельных участков многодетным семьям, выбытие земельных участков из казны на 103 (постоянное бессрочное пользование) |
| Материальные запасы | 162 250,00 | поступление материальных запасов, составляющих казну | 162 250,00 | выбытие материальных запасов, составляющих казну |

В порядке межбюджетных отношений были получены следующие основные средства и непроизведённые активы:

- от ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ВО

34 418,70 руб. земельные участки;

9 519 335,25 руб. недвижимое имущество;

- от КУ ВО "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

1 301 020,00 движимое имущество;

- от МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО

. 40 265 600,28 руб. земельные участки.

Изменение наличия нефинансовых активов на конец предыдущего отчетного финансового года и на начало отчетного финансового года отражено в форме 0503373 и поясняется следующими причинами - исправление ошибок прошлых лет.

***Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности***

***(форма 0503169)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **На 01.01.2024года** | **Изменения за 2024 год (+ увеличение,**  **- уменьшение)** | **На 01.01.2025 года** |
| ***Дебиторская*** | ***6 435 439 757,61*** | ***+274 298 655,17*** | ***6 709 738 412,78*** |
| *в том числе просроченная* | *84 191 390,18* | *-3 012 405,80* | *81 178 984,38* |
| ***Кредиторская*** | ***15 832 163,63*** | ***-1 986 778,35*** | ***13 845 385,28*** |
| *в том числе просроченная* | *0,00* | *0,00* |  |

**Дебиторская задолженность** по бюджетной деятельности на 01.01.2025года составляет 6 709 738 412,78 рублей, в том числе просроченная 81 178 984,38 рублей.

За отчетный период произошло увеличение текущей дебиторской задолженности на 274 298 655,17 рублей (в результате отражения в учете доходов будущих периодов от межбюджетных трансфертов на 2025 - 2026 годов). Просроченная дебиторская задолженность сократилась на 0,9%. Погашение задолженности планируется в 2025году.

Основными причинами возникновения текущей дебиторской задолженности является задолженность по начисленным доходам в конце отчетного периода и переплата по страховым взносам.

Наибольший удельный вес от общей суммы дебиторской задолженности составляют расчеты по следующим счетам:

**1 205 00 000 «Расчеты по доходам»** отражены начисленные доходы в сумме **6 622 218 163,79** рублей, в том числе:

1 20511 000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» отражены начисленные доходы в сумме **17 943 846,75** рублей (прочие администраторы доходов - УФНС по Вологодской области), *в том числе просроченная задолженность 17 518 679,85**рублей (УФНС по Вологодской области);*

1 205 21 000 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности» отражены начисленные доходы в сумме **71 353 394,51 рублей**- начисление сумм по договорам аренды операционной, *в том числе просроченная задолженность 13 517 236,45 рублей (имеются решения судов, ведется претензионная работа).*

1 205 23 000 "Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами" отражены начисленные доходы в сумме **330 001 830,50** рублей, - расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами, *в том числе просроченная задолженность 40 193 231,50 рублей (банкротство плательщика платежей в бюджет (налогоплательщика) в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством).*

1 205 29 000 "Расчеты по иным доходам от собственности" отражены начисленные доходы в сумме **0,00** рублей прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности округа*;*

1 205 45 000 "Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия" в сумме **39 000,00** рублей, *в том числе просроченная задолженность 39 000,00 рублей;*

1 205 51 000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - отражена в учете доходов будущих периодов от межбюджетных трансфертов на 2024 - 2025 годы сумма **5 533 372 024,14** рублей;

1 205 53 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями» – **15 914 787,37** руб. остатки неподтвержденных субсидий бюджетных учреждений, подлежащих возврату;

1 205 55 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций гос.сектора)» - **777 189,15** рублей.;

1 205 61 000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ с участниками бюджетного процесса»отражены расчеты с бюджетами др.уровня по поступлениям капитального характера в сумме **652 100 500,00** рублей (бюджет округа),

1 205 71 000 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами»отражены начисленные доходы в сумме **694 657,82** рублей от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, *в том числе просроченная задолженность 20 096,10 руб.;*

1 205 73 000 «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами»отражены начисленные доходы в сумме **20 933,55** рублей, от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположение в границах населенных пунктов, *в том числе просроченная задолженность 6977,85руб.;*

**1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»** отражены авансовые платежи в сумме **61 158 123,03** рублей, в том числе:

1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» отражены авансовые платежи в сумме **38 139,55** рублейза услуги стационарной связи, Интернет, услуги местной и междугородной связи, сотовой, почтовые услуги на Почте России предоставляемые в январе 2025 года, в рамках текущих договоров, для непрерывного функционирования;

1 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» отражены авансовые платежи в сумме **43 787,87** рублей за коммунальные услуги: отопление, горячее и холодное водоснабжение, предоставление газа, электроэнергии и прочее в рамках текущих договоров;

1 206 25 000 «Расчеты по авансам по работам,услугам по содержанию имущества (иные нефинансовые организации)» отражены авансовые платежи в сумме **0,0** рублей;

1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» отражены авансовые платежи в сумме **374 735,72** рублей**,** предоплата Почта России по договорам за технологическое присоединение к электрическим сетям по тер.управлениям;

1 206 28 000 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений (иные нефинансовые организации)» отражены авансовые платежи в сумме **2 169 333,66** рублей договор по разработке ПСД тех.зад. по обектам строительства;

1 206 31 000 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств (иные нефинансовые организации» отражены авансовые платежи в сумме **0,00** рублей за авансовые платежи по договору;

1 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» отражены авансовые платежи в сумме **0,00** рублей за приобретение ГСМ;

1 206 41 000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями» на сумму **0,0** рублей;

1 206 45 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям» на сумму **52 148 837,83** рублей – текущая задолженность организаций по предоставлению субсидий при достижении определенных условий.

1 206 62 000 «Расчеты по авансовым по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме» на сумму **6 383 288,40** рублей – 5885460,00 рублей, социальная выплата на приобретения жилья семьям на селе, 497 828,40рублей*. -*денежная выплата на проезд детям из многодетных семей на январь 2025 г. по постановлению Правительства Вологодской области от 13.06.2017 №530 (ред. от 25.04.2022) Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки детям из многодетных семей в целях реализации права на образование"

**1 209 00 000 «Расчеты по ущербу имуществу»** отражена сумма причиненного ущерба в размере **26 270 200,04** рублей, в том числе *в том числе просроченная задолженность 9 883 762,63 рублей*:

1 209 34 000 «Расчеты по компенсации затрат» **1 195 755,66** рублей, *в том числе просроченная задолженность 1 175 870,24 рублей;*

1 209 36 000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» отражена сумма **136 540,24** рублей - Перенос предоплаты по Дог №100/22 от 04.08.2022 (ООО "Простор") Выполнение работ по ремонту общественного колодца в д. Скрипилово (с 2022 года). претензионная работа по выполнению работ ремонта общественного колодца в д. Скрипилово (с 2022 года)к ООО "Простор", штрафы,пени;

1 209 41 000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушения условий контрактов» в сумме **19 250 022,49** рублей - начислены пени за несвоевременное исполнение контрактов, *в том числе просроченная задолженность 3 351 054,03 рублей;*

1 209 44 000 «Расчеты по доходам от возмещения ущербау имуществу (за исключением страховых возмещений)» в сумме **1 546 374,63** рублей (незаконная приватизация квартир по судебным решениям), *в том числе просроченная задолженность 1 546 374,63 рублей*;

1 209 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» в сумме **4 141 507,02** рублей -(штрафы, пени), *в том числе просроченная задолженность 3 810 463,73 рублей*;

1 209 71 000 «Расчеты по ущербу основным средствам»нанесен ущерб в результате краж компьютерной техники на сумму **0,0** рублей*;*

1 209 89 000 "Расчеты по иным доходам" **- 0,0** рублей*;*

1. **303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»** задолженность составила **91 925,92** рублей в том числе:
2. 303 06 000 ««Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» - **22,99** рублей - переплата по страховым взносам (0,2%)несчастные случаи на производстве в декабре м-це;

1 303 14 000 «Расчеты по единому налоговому платежу» **91 902,93**рублей.

Сведения о просроченной дебиторской задолженности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
| возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11105074141100120 1 20521003 | 335 960,50 | 07.2020 | 08.2020 | 00000000000 | остальные контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11105074141100120 1 20521004 | 939 850,05 | 05.2018 | 05.2018 | 0000000000 | остальные контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11105074141100120 1 20521007 | 43 286,82 | 01.2020 | 02.2020 | 0000000000 | Физ. лица |  | отсутствие платежей |
| 11105074141200120 1 20521007 | 12 198 139,08 | 02.2017 | 03.2017 | 0000000000 | Физ. лица |  | в суде |
| 11105012140000120 1 20523003 | 144 474,92 | 02.2022 | 02.2022 | 0000000000 | остальные контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11105024140000120 1 20523003 | 56 433,94 | 08.2022 | 08.2022 | 0000000000 | Физ. лица и ИП; остальные контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11105012140000120 1 20523004 | 1 376 018,49 | 02.2014 | 02.2014 | 3525266334 | ООО "Строительное управление-35" | 89 |  |
| 11105012140000120 1 20523004 | 1 172 666,21 | 05.2014 | 05.2014 | 3525216118 | ООО "Ленд" | 89 |  |
| 11105012140000120 1 20523004 | 1 155 781,95 | 11.2013 | 11.2013 | 3525216118 | ООО "Ленд" | 89 |  |
| 11105012140000120 1 205 23 004 | 18 612 708,12 | 11.2008 | 11.2008 | 3507305220 | ООО «Прожектор» | 89 |  |
| 11105012140000120 1 205 23 004 | 3 291 682,19 | 11.2023 | 11.2023 | 3525399736 | ООО "Кристалл Групп" | 89 |  |
| 11105012140000120 1 205 23 004 | 5 103 082,29 | 02.2015 | 02.2015 | 0000000000 | контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11105012140000120 1 20523004 | 1 212 383,55 | 11.2014 | 11.2014 | 3525068305 | ООО "Гамма" | 89 |  |
| 11105024140000120 1 20523004 | 31 663,77 | 02.2021 | 02.2021 | 0000000000 | остальные контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11105312140000120 1 20523004 | 0,10 | 12.2024 | 12.2024 | 0000000000 | остальные контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11105012140000120 1 20523006 | 121 390,40 | 01.2015 | 01.2015 | 0000000000 | контрагенты менее 1 млн; ИП |  | отсутствие платежей |
| 11105012140000120 1 20523007 | 1 020 563,84 | 02.2018 | 02.218 | 0000000000 | Физ.лица |  | отсутствие платеже |
| 11105012140000120 1 20523007 | 1 231 041,10 | 12.2019 | 12.2019 | 0000000000 | Физ. лица |  | отсутствие платежей |
| 11105012140000120 1 20523007 | 5 393 928,26 | 01.2015 | 01.2015 | 0000000000 | Физ. лица |  | в суде |
| 11105024140000120 1 20523007 | 269 368,50 | 05.2017 | 05.201 | 0000000000 | Физ. лица |  | отсутствие платежей |
| 11105312140000120 1 20523007 | 43,87 | 11.2021 | 11.2021 | 0000000000 | Физ. лица |  | отсутствие платежей |
| 11402043140000410 1 205 71 004 | 10 048,05 | 12.2024 | 12.2024 | 0000000000 | контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11402043140000410 1 205 71 004 | 10 048,05 | 08.2024 | 08.2024 | 0000000000 | контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11406024140000430 1 20573004 | 6 977,85 | 12.2024 | 12.2024 | 0000000000 | контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11302994140000130 1 20934007 | 1 175 870,24 | 08.2019 | 08.2019 | 0000000000 | Физ. лица |  | отсутствие платежей |
| 11607090140000140 1 20941003 | 89 263,09 | 12.2020 | 12.2020 | 0000000000 | контрагенты менее 1 млн |  | судебные решения |
| 11607090140000140 1 20941004 | 790 113,43 | 12.2020 | 12.2020 | 0000000000 | остальные контрагенты менее 1 млн |  | судебные решения |
| 11607090140000140 1 20941006 | 31 511,33 | 12.2020 | 12.2020 | 0000000000 | контрагенты менее 1 млн; ИП |  | судебные решения |
| 11607090140000140 1 20941007 | 2 440 166,18 | 12.2020 | 12.2020 | 0000000000 | Физ. лица |  | судебные решения |
| 11610032140000140 1 20944007 | 1 534 092,40 | 09.2020 | 09.2020 | 0000000000 | Физ. лица |  | исполнительный лист |
| 11610123010141140 1 20944007 | 12 282,23 | 09.2019 | 09.2019 | 0000000000 | Физ. лица |  | отсутствие платежей |
| 11610123010141140 1 20945003 | 2 146,79 | 09.2019 | 09.2019 | 0000000000 | остальные контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11610123010141140 1 20945004 | 2 391 942,85 | 09.2017 | 09.2017 | 3525250599 | ООО "Прожектор" | 89 |  |
| 11610123010141140 1 20945004 | 1 337 334,11 | 09.2019 | 09.2019 | 0000000000 | остальные контрагенты менее 1 млн |  | отсутствие платежей |
| 11610123010141140 1 20945006 | 9 214,69 | 09.2019 | 09.2019 | 0000000000 | контрагенты менее 1 млн; ИП |  | отсутствие платежей |
| 11610123010141140 1 20945007 | 69 825,29 | 09.2019 | 09.2019 | 0000000000 | Физ. лица |  | отсутствие платежей |

**Кредиторская задолженность** на 01.01.2025 года составляет **13 845 385,28** рублей,просроченной кредиторской задолженности нет.

В отчетном периоде произошло уменьшение кредиторской задолженности на **1 986 778,35** рублей.

Наибольший удельный вес от общей суммы кредиторской задолженности составляют расчеты по следующим счетам:

**1 205 00 000** «Расчеты по доходам» отражены поступившие доходы в сумме **6 633 322,88** рублей, в том числе:

**1 205 11 000** «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» отражены доходы в сумме **3 721 439,07** рублей (прочие администраторы доходов - УФНС по Вологодской области).

**1 205 12 000** «Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов» в сумме **0,37** рублей

**1 205 21 000** "Расчеты по доходам от операционной аренды" в сумме **183 926,30** рублей - переплата по договорам операционной аренды;

**1 205 23 000** "Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами" в сумме **1 260 722,65** рублей предоплата арендной оплаты за землю по аукционным договорам;

**1 205 45 000** «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» отражена сумма **12 200,00** рублей, в том числе доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года в округа, УФНС по Вологодской области;

**1 205 55 000** «Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» отражена сумма **36 997,22** рублей - поступления денежных пожертвований от населения на реализацию проектов «Народный бюджет» (экономия) районный бюджет;

**1 205 73 000** «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами (физические лица) отражена сумма **30 464,05** рублей – переплата по договорам;

**1 205 81 000** «Расчеты по невыясненным поступлениям» отражена сумма **3 300,00** рублей – невыясненные поступления по возврату пособия многодетным семьям (проезд, одежда) в отрасли образования;

**1 205 89 000** «Расчеты по иным доходам» отражена сумма **1 384 273,22** рублей – прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов;

**1 208 00 000** «Расчеты с подотчетными лицами» отражены расчеты в сумме **530,00** рублей по приобретению материальных запасов Спасском ТУ Вологодского МО;

**1 209 00 000** «Расчеты по ущербу имуществу» отражены расчеты в сумме **104 865,39** рублей;

**1 209 41 000** «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» отражена сумма **47 116,71** рублей - пени, штрафы по нарушению условий контракта;

**1 209 44 000** «Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)» отражены расчеты за возмещение ущерба имуществу в сумме **0,00** рублей;

**1 209 45 000** «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» отражена сумма **57 748,68** рублей по бюджету округа - (переплаты к уточнению);

**1 302 00 000** «Расчеты по принятым обязательствам» отражена сумма задолженности **2 124 088,78** рублей, в том числе:

**1 302 11 000** «Расчеты по заработной плате с физическими лицами» задолженность составила **0,0** рублей;

**1 302 21 000** «Расчеты по услугам связи» задолженность составила **146 726,84** рублей, в том числе: бюджета администрации округа 138 978,29 рублей (в том числе задолженность за услуги связи за декабрь 2024года ПАО «Ростелеком»), бюджеты ТУ Вологодского МО –7 748,55 рублей;

**1 302 23 000** «Расчеты по коммунальным услугам» отражены начисленные расходы в сумме **478 184,63** рублей, за коммунальные услуги: отопление, горячее и холодное водоснабжение, предоставление газа, электроэнергии и прочее, в рамках текущих договоров, оплата по которым предусмотрена в последующие отчетные периоды, в том числе бюджеты ТУ Вологодского МО:

|  |  |
| --- | --- |
| **Субъект отчетности** | **Сумма задолженности, руб., на конец отчетного периода, всего** |
| **Бюджет Вологодского МО** | **478 184,63** |
| Администрация Вологодского муниципального округа | 5 969,10 |
| КУБЕНСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 168 314,51 |
| МАЙСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 39 944,67 |
| НОВЛЕНСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 11 671,56 |
| ПОДЛЕСНОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 118 311,46 |
| СЕМЕНКОВСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 38 730,86 |
| СОСНОВСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 17 674,96 |
| СПАССКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 54 970,96 |

**1 302 24 000** «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» отражены расходы в сумме **177 600,00** рублей в Семёновском ТУ;

**1 302 25 000** «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» отражены начисленные расходы в сумме **808 459,20** рублей - взносы на капремонт по жилому фонду округа, за текущий ремонт имущества, вывоз мусора, техническое обслуживание автотранспорта, расчистку дорог от снега, огнезащитная обработка, обслуживание установок наружного освещения, заправка картриджей и т.п., в том числе: бюджет администрации округа 808 459,20рублей бюджеты ТУ Вологодского МО 0,00 рублей;

**1 302 26 000** «Расчеты по прочим работам, услугам» отражены начисленные расходы в сумме **90 806,00** рублей, в том числе: бюджет администрации округа 87 830 рублей за сопровождение программных продуктов, 2 976,00 рублей (услуги по перечислению компенсации за детские сады ПАО «Сбербанк»);

**1 302 34 000** «Расчеты по приобретению материальных запасов» задолженность составила **164 044,34** рублей: ГСМ, запчасти, баннеры, бланки и пр., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Субъект отчетности** | **Сумма задолженности, руб., на конец отчетного периода, всего** |
| **Бюджет Вологодского МО** | **164 044,34** |
| Администрация Вологодского муниципального округа | 0,00 |
| КУБЕНСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 5 159,50 |
| МАЙСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 0,00 |
| НОВЛЕНСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 115 666,89 |
| ПОДЛЕСНОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 131,30 |
| СЕМЕНКОВСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 16 410,00 |
| СОСНОВСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 0,00 |
| СПАССКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 19 521,45 |
| СТАРОСЕЛЬСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 7 155,20 |
| ФЕДОТОВСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 0,00 |

**1 302 62 000** «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению» отражена кредиторская задолженность в сумме **6 500,00** рублей в бюджете округа меры социальной поддержки отдельных категорий граждан (ЕКВ на приобретение твердого топлива) Приказ №355 от 18.11.24.);

**1 302 93 000** «Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)» отражена задолженность в сумме **0,00** рублей в бюджете Новленского ТУ;

**1 302 95 000** «Расчеты по другим экономическим санкциям» в сумме **893,95** рублей пени по исполнительным листам в бюджете администрации округа;

**1 302 96 000** «Расчеты по иным расходам» отражены начисленные расходы в сумме **247 740,82** рублей, в том числе исполнительные листы по физическим лицам бюджета администрации округа 95 305,57 рублей, расходы комитета по образованию округа 152 435,25 рублей- выплаты детям – инвалидам, обучающимся на дому за декабрь 2024г;

**1 302 97 000** «Расчеты по иным выплатам текущего характера организации» в сумме **3 133,00** рублей оплата госпошлины по исполнительным листам;

**1 303 00 000** «Расчеты по платежам в бюджеты» задолженность составила **4 982 578,23** рублей в том числе:

**1 303 01 000** «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» - **1 769,00** рублей - перерасчет;

**1 303 02 000** «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» - **0,00** рублей;

**1 303 03 000** «Расчеты по налогу на прибыль организаций» - 0,00 рублей;

**1 303 05 000** «Расчеты по прочим платежам в бюджет» **4 923 071,67** рублей начислены доходы к возврату, по бюджету округа - начисление возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов текущего характера, госпошлины за совершение нотариальных действий;

**1 303 06 000** «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» **0,00** рублей;

**1 303 07 000** «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» - задолженность по страховым взносам составила **0,00** рублей;

**1 303 10 000** «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - **0,00** рублей;

**1 303 12 000** «Расчеты по налогу на имущество организаций» - задолженность составила **11 273,00** рублей - налог на имущество за 4 квартал 2024 года в Спасском ТУ;

**1 303 13 000** «Расчеты по земельному налогу» - задолженность составила **23 330,00** рублей - земельный налог за 4 квартал 2024 в Спасском ТУ;

**1 303 15 000** «Расчеты по единому страховому тарифу» - задолженность составила **23 134,56** рублей - страховые взносы по договору ГПХ;

**1 304 00 000** «Прочие расчеты с кредиторами» задолженность составила **0,00** рублей;

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности по счетам на конец предыдущего отчетного финансового года и на начало отчетного финансового года поясняется следующими причинами - исправление ошибок прошлых лет –при проведении ежегодной инвентаризации выявлены ошибки при расчетах с поставщиками, и в основном связаны с изменением бюджетной классификации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **Анализ изменения доли просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности в общем объеме задолженности за 2024 год** | | | | | | | | |
| Наименование показателя | на начало года | | | на конец года | | | Рост (сокращение) доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности | Причина роста доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности |
| Всего(руб.) | просроченная (руб.) | доля просроченной в общем объеме задолженности,% | Всего (руб.) | Просроченная (руб.) | доля просроченной в общем объеме задолженности,% |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8=7-4 | 9 |
| Итого дебиторская задолженность | 6 435 439 757,61 | *84 191 390,18* | 1,3 | 6 709 738 412,78 | 81 178 984,38 | 1,2 | -0,1 | Увеличение общей суммы задолженности на конец года |
| Итого кредиторская задолженность | 15 832 163,63 | 0,00 | 0,00 | 13 845 385,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уменьшение общей суммы задолженности на конец года |

***Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета***

***(форма 0503371)***

В соответствии с Инструкцией 157н органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей для бюджетных и автономных учреждений Вологодского муниципального округа, отражены показатели участия в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях в стоимостной оценке, равной балансовой стоимости недвижимого имущества и движимого особо ценного имущества по состоянию на 1 января 2025- года на сумму 2 184 567 352,96 рублей, в том числе:

- участие в государственных (муниципальных) учреждениях – 2 151 315 976,47 рублей,

- участие в уставном фонде государственных (муниципальных) предприятий – 32 946 376,49,

- акции – 284 000 рублей,

- иные формы участия в капитале – 21 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Вид финансового вложения | Код финансового вложения | Эмитент | |
| Код по ИНН\*/ОКСМ\*\* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0000 0000000000 000 1 20431000 | 284 000,00 | акции | 04 |  |  |
| 0000 0000000000 000 1 20432000 | 32 774 000,00 | уставной фонд государственных (муниципальных) предприятий | 05 | 3507010900 | МУП ЖКХ "Федотово" |
| 0000 0000000000 000 1 20432000 | 172 376,49 | уставной фонд государственных (муниципальных) предприятий | 05 | 3507316818 | МУП "ЖКХ "Новленское" |
| 0000 0000000000 000 1 20434000 | 21 000,00 | активы в управляющих компаниях | 08 |  |  |
| **Всего** | **33 251 376,49** |  |  |  |  |

***Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета (форма 0503372)***

По состоянию на 01 января 2025 года муниципальный долг консолидированного бюджета Вологодского муниципального округа составляет 27 870 000,00 рублей – взят бюджетный кредит из бюджета Вологодской области на частичное покрытие дефицита местного бюджета.

По состоянию на 01 января 2025 года сумма выданных кредитов из бюджета Вологодского муниципального округа составляет **8 314 495,32 -** расчеты по предоставленным займам, ссудам (выданы в 2005 и 2006 годах предприятиям ЖКХ на расчеты с ОАО «Вологдалестоппром» по закупке топлива – находятся на стадии банкротства).

***Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета» (форма 0503373)***

В «Сведениях об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета» отражены обобщенные за отчетный период данные об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса исполнения консолидированного бюджета, а также иных отчетов, содержащих показатели на начало отчетного периода, по соответствующим кодам причин изменений вступительного баланса на общую сумму баланса -4 160 792,62 рублей.

Данные по соответствующим счетам бюджетного учета и пояснения причин изменений отражены в пояснениях к ф. 0503368, 0503369.

Значение «0»

по строкам 260, 410 формы связано с изменением в межотчетный период входящих остатков по счету 20623000 и 30223000 - отражены показатели по изменению КЦСР по уличному освещению в 2024 году, по сравнению с 2023 годом (на начало года).

***Информация об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса, указанная в графе 6 раздела 1 Сведений об изменении остатков валюты баланса***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | |
| 03.1 | 03.2 | 03.3 | 03.4 | 03.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Счета актива баланса, итого в том числе: | -4 160 792,62 | 2 836 495,75 | -4 475 045,26 | 0,00 |  | -2 522 243,11 |
| 1 10850000 | -298 900,00 |  |  | -298 900,00 |  |  |
| 1 20433000 | 153 717,65 | 153 717,65 |  |  |  |  |
| 1 20523000 | 313 485,89 |  |  |  |  | 313 485,89 |
| 1 20555000 | 298 900,00 |  |  | 298 900,00 |  |  |
| 1 20934000 | -137 190,36 | -137 190,36 |  |  |  |  |
| 1 40150000 | -28 229,52 |  |  | -28 229,52 |  |  |
| Счета пассива баланса, итого в том числе: | 153 717,65 | 153 717,65 |  |  |  |  |
| 1 20541000 | 82 825,00 |  |  |  |  | 82 825,00 |
| 1 20821000 | 28 229,52 |  |  | 28 229,52 |  |  |
| 1 30226000 | 1 527 756,93 |  |  |  |  | 1 527 756,93 |
| 1 30262000 | 4 883 276,83 |  |  |  |  | 4 883 276,83 |
| 1 30296000 | -6 108 423,90 |  |  |  |  | -6 108 423,90 |
| 1 40130000 | -1 557 046,16 | 2 917 999,10 | -4 475 045,26 |  |  |  |
| 1 40140000 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |

***Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190)***

В форме представлена информация об объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства – расшифровка показателей балансового счета 0 106 10 000 «Вложения в недвижимое имущество учреждения» по состоянию на 01.01.2024 года в сумме 339 430 803,50 рублей, по состоянию на 01.01.2025 года в сумме 859 621 545,11 рублей.

***Сведения об остатках денежных средств на счетах***

Сумма средств на счетах бюджета Вологодского муниципального округа по состоянию на 01 января 2025 года составляет 87 967 495,09 рублей (в том числе целевые средства 503 846,09 руб.)

***Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503320)***

Расшифровка балансовых счетов 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» (строка 624), 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» (строка 625), 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» (строка 626) представлена в форме R35\_003.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер счета, направление расходов | КОСГУ | Сумма, рублей |
| **0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» всего, в том числе:** | **х** | **6 539 226 476,53** |
| Субсидии Департаментов | 161 | 652 100 500,00 |
| Аренда имущества за искл. зем. участков | 121 | 11 640 715,58 |
| Аренда госнеразграниченных земельных участков | 123 | 289 855 147,58 |
| Доходы от компенсаций затрат | 134 | 787 517,10 |
| ИНИЦИАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ | 155 | 313 316,76 |
| Добровольные пожертвования физических лиц "Народный бюджет" | 155 | 821 313,45 |
| Гранты | 155 | 1 560 000,00 |
| Найм | 121 | 44 764 986,46 |
| Доходы от продажи земли | 172 | 13 955,70 |
| Субсидии Департаментов | 151 | 5 536 259 247,23 |
| Доходы от реализации имущества | 172 | 684 609,77 |
| Налоги будущих периодов | 111 | 425 166,90 |
| **0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» всего, в том числе:** | **х** | **50 778 842,43** |
| Обновление программного обеспечения АС"УРМ" | 226 | 22 000,00 |
| Упущенная выгода | 246 | 9 034,55 |
| Взносы на капитальный ремонт | 225 | 50 553 977,75 |
| Неисключительные права пользования (ЭЦП,Госфинансы,Криста) | 226 | 79 005,56 |
| Обязательное страхование автогражданской ответственности | 227 | 114 824,57 |
| **0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» всего, в том числе:** | **х** | **6 882 649,67** |
| Сформирован резерв на оплату отпусков работникам | 211 | 5 284 796,55 |
| Сформирован резерв по страховым взносам | 213 | 1 597 853,12 |

***Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 0503310)***

Расшифровка по счетам 1 401 10 172, 1 401 10 173, 1 401 10 176, 1 401 10 189, 1 401 10 19Х, 1 401 20 273 представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | **401 10 172** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 38 056 655,73 | 385 527,59 |
| 1 10100000 | перенос с забаланса для передачи в МБОУ ВМО Федотовская средняя школа (образование);со сч. 21 поднято на сч. 101 для дальнейшей передачи в администрацию ВМО;ПРИНЯТО БЕЗВОЗМЕЗДНО ИМУЩЕСТВО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТ МКУ Староселье;восстановление ОС (мебель с забаланса на баланс для внутриведомственной передачи);  Восстановление на балансе ОС с забаланса для последующей передачи в Администрацию ВМО, МКУ ВМО "РАЦ";восстановление ОС (мебель. комплекты флагов с забаланса на баланс для передачи в ТУ администрации ВМО | 414 270,15 | 385 527,59 |
| 1 10600000 | списаны КВ при модернизации компьютера | 36 140,00 | 0,00 |
| 1 10800000 | реклассификация имущества казны (разница в кадастровой стоимости);выбыло в результате продажи имущества; выбыло в результате приватизации | 37 606 245,58 | 0,00 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 171 491 993,46 |
| 1 20400000 | откорректирована стоимость особо ценного имущества по балансовой стоимости за 2024 г. подведомственных бюджетных учреждений;откорректирована стоимость особо ценного имущества по балансовой стоимости за 2023 г. бюджетных, автономного учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации ВМО;участие в государственных (муниципальных) учреждениях;увеличение участия в государственных (муниципальных) учреждениях | 0,00 | 132 092 000,93 |
| 1 20500000 | Поступление доходов от продажи автомобиля RENAULT MEGANE II в суммме-305280,00 руб.;продажа неразграниченных земельных участков;доходы от продажи земельных участков собственности района;плата за увелечение площади земельных участков | 0,00 | 39 399 992,53 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  | 420 000,00 | 2 975,00 |
| 1 40100000 | Выбытие Ос (метеопост);Восстановление на балансе для дальнейшей передачи | 420 000,00 | 2 975,00 |
| Итого |  | 38 476 655,73 | 171 880 496,05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | **401 10 173** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 2 392 118,08 | 0,00 |
| 1 20500000 | Отчетность ифнс;списание задолженности не реальной к взысканию | 2 288 815,18 | 0,00 |
| 1 20900000 | списание задолженности не реальной к взысканию | 103 302,90 | 0,00 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 2 295,40 |
| 1 20500000 | Отчетность ифнс | 0,00 | 875,40 |
| 1 30200000 | Списание невостребованной кредиторской задолженности ИП Федоров Б.В. в сумме 1420,00 руб.(согласно акта сверки) | 0,00 | 1 420,00 |
| Итого |  | 2 392 118,08 | 2 295,40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | **401 10 176** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 8 827 595,41 | 0,00 |
| 1 10300000 | изменение кадастровой стоимости з/уч | 21 678,85 | 0,00 |
| 1 10800000 | изменение кадастровой стоимости имущества и з/уч | 8 805 916,56 | 0,00 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 8 827 595,41 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |
| Корреспондирующий счет | **401 10 189** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 7 413 430,00 |
| 1 20500000 | Соглашение с ООО Газпроминвест" на оценку тех.состояния и укрепление дорог п. Уткино и подъезд д. Старая Елизарка | 0,00 | 7 413 430,00 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 7 413 430,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | **401 10 19X** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 367 988 329,27 |
| 1 10300000 | Поступление земельного участка в результате инвентаризации;поступление гос. неразграниченных земельных участков при включении их в хозяйственный оборот | 0,00 | 93 983 105,82 |
| 1 10500000 | Получены безвозмездно материальные запасы от администрации Вологодского муниципального округа -Ткань габардин меланж 60 м на сумму 8879,75 руб.;АОУ ВО ДПО "ВИРО" набор канцелярских принадлежностей для первоклассников, учебная литература;поступило от администрации ткань (габардин - для выборов) ;безвозмездная передача;Безвозмездная передача от ВМО;Безвозмездная передача от ВМО;Безвозмездная передача от администрации ВМО;получено от администрации;Получены безвозмездно от администрации Вологодского муниципального округа материалов на сумму 1294,75 руб.  -Ткань габардин меланж 60 м на сумму 12994,75 руб.;Поступили сувениры (портативные колонки) от АУ ВО ОЦМИПИ "СОДРУЖЕСТВО";Получено безвозмездно от администрации Вологодского муниципального округа - Ткань габардин меланж 89 м на сумму 19275,55 руб. | 0,00 | 1 152 763,54 |
| 1 10800000 | Поступили (православная энциклопедия) от БУК ВО "Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина" | 0,00 | 162 250,00 |
| 1 10800000 | Получено безвозмездно по остат.стоимости:24 427 936,00 -школьные автобусы от БУ СО ВО №Центр информатизации и оценки качества";  212 297,29 - основные средства от Представительного Собрания;  40 265 600,28- з/уч. от Министерства имущественных отношений ВО;   273 335,25 - нежилые помещения д. Стризнево от Территориального управления Федерального агентства по управлению   имуществом в ВО;  9 246 000,00 - гараж, коровник, мастерские д. Новгородово от Территориального управления Федерального агентства по   управлению имуществом в ВО;  34 418,70 - з/уч. под гаражом, коровником, мастерскими д. Новгородово от Территориального управления Федерального   агентства по управлению имуществом в ВО.  169 499,51 - нежилые помещения п. Васильевское от БУЗ ВО "Вологодская ЦРБ".  977 109,76 - з/уч. (прекращение договоров постоянного (бессрочного) пользования от БУЗ ВО "Вологодская ЦРБ". Получено безвозмездно по остаточной стоимости в результате изъятия из хоз. ведения: - 11 706,00 - газовая котельная с. Кубенское от МУП ЖКХ ВМО "Новленское"; | 0,00 | 75 405 605,50 |
| 1 10800000 | поступление имущества казны в результате инвентаризации, по решению судов, бесхозяйное имущество | 0,00 | 148 897 079,30 |
| 1 10800000 | - поступление з/у по договору пожертвования от физ.лица (отчуждение з/уч) : 10 015 049,43; - поступление имущества по договору пожертвования от физ.лица : 37 116 099,68. | 0,00 | 47 131 149,11 |
| 1 10800000 | поступили з/уч (отчуждение) от СПК Колхоз "Новленский" -156376,00; договора мены СПК (колхоз) "Племзавод Пригородный" -1100000,00. | 0,00 | 1 256 376,00 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 367 988 329,27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | **401 20 273** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  |  | 1 397 104,92 |
| 1 40100000 | 1 40120273 | Списание взносов на капремонт при выбытии квартир из состава имущества казны | 1 397 104,92 |
| Итого |  |  | 1 397 104,92 |

***Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503321)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль ф.321 и ф.368 | предупреждение | [Чистое поступление основных средств по ф. 0503321 не соответствует идентичному показателю ф. 0503368 | 15 459 452,91 | не учтено поступление и выбытие движимого имущества и земли из имущества казны, отображаемое по стр. 560 ф 368 |
| Контроль ф.321 и ф.368 | предупреждение | Увеличение стоимости непроизведенных активов по ф. 0503321 не соответствует идентичному показателю ф. 0503368 | 93 507,83 | В ф. 368 не исключены обороты по непроизведенным активам (выбыло из казна сч.108.55, поступило на сч. 103.11), в 321 данные обороты исключены |
| Контроль ф.321 и ф.368 | предупреждение | Уменьшение стоимости прав пользования активами по ф. 0503321 не соответствует идентичному показателю ф. 0503368 | 50 499,00 | Обороты по внутреннему перемещению (объект принят на учет в стоимости произведенных вложений) |

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), который устанавливает единый порядок ведения бюджетного учета органами местного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями, иными юридическими лицами, осуществляющими согласно законодательству Российской Федерации бюджетные полномочия получателя бюджетных средств.

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.01.2025 года составлена в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Формы бюджетной отчетности сформированы в программном комплексе «WEB-консолидация».

***Сведения о результатах внутренних и внешних контрольных мероприятий***

Во всех учреждениях перед совершением операций осуществляется предварительный контроль. Он заключается в контрольных мероприятиях за правильным и своевременным использованием и оформлением первичных документов, оформлением приказов, корректность формулировок, заявлений, начисления и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, контроль за заключением договоров, проверка показаний спидометра в автотранспорте.

В рамках текущего контроля проводятся: проверки начисления, и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, контроль за использованием выданных доверенностей на получение материальных ценностей, контроль за проверкой соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета, контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства, ведением бухгалтерского учета в соответствии с законодательством, контроль за списанием основных средств и материальных запасов, проверка учета и целевого использования оборудования, проверка начисления и выплаты заработной платы и правомерности начислений и выплат стимулирующих надбавок, выплат компенсационного характера, выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, проводится анализ соответствия кассовых расходов производимым фактическим расходам, правильность начисления зарплаты, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, своевременное и правильное отражение операций в учете.

Последующий контроль выражается в проверке всех свершенных операций в рамках законности, такие как: проверка сроков сдачи документов в архив, проверка остатков по продуктам питания, проверка учета и организации питания в детских дошкольных учреждениях, проверка эффективного использования оборудования, ТМЦ, приобретенных за счет средств, включенных в норматив подушевого финансирования в общеобразовательных учреждениях, правильность составления отчетов, проверка учета, хранения и выдачи больничных листов и другие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое управление администрации Вологодского муниципального округа** | | | | |
| **Информация об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 2024 год** | | | | |
|  |
| Наименование показателей | № строки | Всего | в том числе | |  |
| проверки | другие контрольные мероприятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе | 1 | 19 | 19 | 0 |  |
| плановые | 2 | 13 | 13 | 0 |  |
| внеплановые | 3 | 6 | 6 | 0 |  |
| в том числе по основаниям проведения внеплановых проверок: по поручениям Главы округа, заместителей Главы округа | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| по обращениям граждан и (или) организаций | 5 | 6 | 6 | 0 |  |
| по поручениям (запросам, требованиям) Прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, МВД РФ | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество контрольных мероприятий, проведенных совместно с другими государственными, муниципальными органами | 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество камеральных контрольных мероприятий | 9 | 13 | 13 | 0 |  |
| Количество выездных контрольных мероприятий | 10 | 6 | 6 | 0 |  |
| Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями | 11 | 19 | 19 | 0 |  |
| Сумма проверенного финансирования (бюджетных средств), тыс. руб. | 12 | 1164209,92 | 1164209,9 | 0 |  |
| Сумма выявленных финансовых нарушений, тыс. руб. | 13 | 45314,3 | 45314,3 | 0 |  |
| в том числе: нецелевое использование бюджетных средств | 14 | 0 | 0 | 0 |  |
| неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов | 15 | 1391,0 | 1391,0 | 0 |  |
| неэффективное использование денежных средств и материальных ресурсов | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
| нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания | 17 | 37763,1 | 37763,1 | 0 |  |
| недостача денежных средств и материальных ресурсов | 18 | 0 | 0 | 0 |  |
| нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | 19 | 1508,3 | 1508,3 | 0 |  |
| иные финансовые нарушения | 20 | 605,2 | 605,2 | 0 |  |
| нарушения при контроле в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок № 44-ФЗ | 21 | 4046,7 | 4046,7 | 0 |  |
| Сумма выявленных финансовых нарушений подлежащих устранению и возмещению, тыс. руб. | 22 | 6856,2 | 6856,2 | 0 |  |
| Сумма устраненных и возмещенных финансовых нарушений, тыс. руб. | 23 | 5537,5 | 5537,5 | 0 |  |
| Количество контрольных мероприятий, по итогам проведения которых возбуждены дела об административных правонарушениях | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество возбужденных дел об административных правонарушениях | 25 | 0 | 0 | 0 |  |
| Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб. | 26 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество предписаний, представлений, выданных по результатам контрольных мероприятий | 27 | 19 | 19 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Информация об осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за 2024 год** | | | | |  |
| Наименование показателя | | | № строки | Всего |  |
| 1 | | | 2 | 3 |  |
| **Раздел 1. Количество контрольных мероприятий** | | | | |  |
| Количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе | | | 1 | 27 |  |
| плановые | | | 2 | 13 |  |
| внеплановые | | | 3 | 14 |  |
| в том числе по основаниям проведения внеплановых проверок: по поручениям Главы округа, заместителей Главы округа | | | 4 | 0 |  |
| по поручениям (запросам, требованиям) Прокуратуры РФ | | | 5 | 0 |  |
| по поручениям (запросам, требованиям) МВД РФ | | | 6 | 0 |  |
| по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | | | 7 | 14 |  |
| Количество контрольных мероприятий, проведенных совместно с другими государственными, муниципальными органами | | | 8 | 0 |  |
| Количество камеральных контрольных мероприятий | | | 9 | 21 |  |
| Количество выездных контрольных мероприятий | | | 10 | 6 |  |
| **Раздел 2. Результаты контрольных мероприятий** | | | | |  |
| Количество проверенных контрактов (договоров) | | | 11 | 1710 |  |
| Количество контрактов, заключенных с нарушением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок | | | 12 | 659 |  |
| Количество контрактов, исполненных с нарушением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок | | | 13 | 248 |  |
| Количество проверенных закупок | | | 14 | 43 |  |
| Количество закупок проведенных с нарушением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок | | | 15 | 0 |  |
| Общая сумма выявленных нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, тыс. руб. | | | 16 | 3383,5 |  |
| Информация о возбуждении дел об административных правонарушениях | | | 17 | информация направлена в ДФ |  |
| Количество предписаний, выданных по результатам контрольных мероприятий | | | 18 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врип главы Вологодского муниципального округа |  |  |  | Ю.Н.Жаворонков |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Начальник финансового управления |  | Н.С. Егорова |
| Начальник отдела формирования бюджета |  |  |  | Т.П. Юшманова |  |
| Заместитель начальника финансового управления |  |  |  | Н.С. Козлова |  |

15 февраля 2025 года