Годовой отчет

о  ходе реализации «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы» в 2015 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014г. № 628)

В 2015 году «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы»  корректировалась 2 раза: - постановление администрации Вологодского муниципального района от 02.04.2015 № 405 и от 05.11.2015 № 1484.

Цель программы:

- ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 6066,4 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 293 человек (107 семей), переселяемых из аварийных и подлежащих сносу домов. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах;

- строительство жилых домов  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и (или) приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков;

- приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости для переселения граждан;

- выкуп жилых помещений у собственников по оценочной стоимости в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- использование освободившихся земельных участков для нового жилищного строительства.

Основные задачи:

- реализация предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ мероприятий по переселению граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанных в установленном порядке не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством;

- снос аварийного жилищного фонда.

Основные мероприятия программы:

- строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда  и (или) приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости для переселения граждан, выкуп жилых помещений у собственников по оценочной стоимости в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование и корректировка очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование и корректировка очередности сноса аварийных домов;

- выбор способа переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы:

Постановлением Правительства Вологодской области от 29.04.2013 № 484 (с изменениями) утверждена областная адресная программа № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы», где  включены  28 аварийных домов расположенных на территории Вологодского муниципального района. В рамках реализации III этапа (в период с 2015г. по 2016 г.) переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году сельскими поселениями района: Марковским, Лесковским, Семенковским, Спасским поданы заявки на предоставление финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ - на переселение граждан из аварийного жилого фонда на общую сумму 128,545 млн. руб. (в том числе средства Фонда – 55,172 млн.руб., субъект РФ – 66,946 млн.руб., местный бюджет – 6,427 млн.руб.)

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета  в 2015 году выделено 6 427 271,85 рублей.

Данная программа в 2015 году не реализована в связи с тем, что областные лимиты не были доведены до органов местного самоуправления.

Финансовые средства перенесены с 2015 года на  2016 год  на реализацию Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в размере   6 333 160,50 рублей.:

Лесковское с/п – 1 752 845,40 рублей;

Марковское с/п – 496 364,25 рублей;

Семенковское с/п – 2 876 331,90 рублей;

Спасское с/п – 1 207 618,95 рублей.

- Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации

«муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы» в 2015 году

(наименование программы)

постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014г. № 628 (с последующими изменениями и дополнениями)

(дата и номер акта об ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) |  |  | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | Предусмотрено в законе области об областном бюджете на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 января 2016 года | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 января 2016 года |
| Всего по программе | 128545,44 |  |  |  |  | 128545,44 | 61599,50 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 55172,23 |  |  |  |  | 55172,23 | 55172,23 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 66945,94 |  |  |  |  | 66945,94 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 6427,27 |  |  |  |  | 6427,27 | 6427,27 | 0 | 0 |

- Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации

«муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы» в 2015 году

(наименование программы)

постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014г. № 628 (с последующими изменениями и дополнениями)

(дата и номер акта об ее утверждении)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год (2015) |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Число жителей планируемых к переселению | чел | 254 | 0 | 0 | Не выполнено |
|  | Расселяемая площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов | м2 | 3735,7 | 0 | 0 | Не выполнено |

- Таблица 3

Отчет о результатах реализации программы в 2015 году

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Обеспечение жилыми помещениями семей | шт. |  |  | 0 | 91 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |
| Расселенных жителей из аварийных домов | чел. |  |  | 0 | 254 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |
| Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных домах | м2 |  |  | 0 | 3735,7 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |
| Финансирование программы | тыс. руб. |  |  | 128545,437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |

- Таблица 4

|  |  | Весовой коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| E. | Уровень использования средств районного бюджета | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в районный бюджет в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Таблица 5

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 0 | 0 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 0 | 0 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 0 | 0 |
| F | 0.1 | 1 | 0,1 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | 1,05 |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 6

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Программа эффективна | от 2.0 до 3.0 |
| Программа частично эффективна | от 1.5 до 2.0 |
| Программа неэффективна | менее 1.5 |

На основании проведенного анализа исполнения «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы» данная Программа в 2015 году является неэффективной.

Финансовые средства перенесены с 2015 года на  2016 год  в размере   6 333 160,50 рублей.

Данная Программа в 2016 году будет полностью реализована.

Заместитель главы района                       												И.А. Быков

Отчет подготовлен Управлением строительства, энергетики и коммунального хозяйства