Отчет о реализации муниципальной программы

«Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района

на 2015-2020 годы»

за 2015 год

Постановлением администрации Вологодского муниципального района от  20.10.2014 № 599 утверждена муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений от 11.03.2015 № 251, от 19.08.2015 № 1112, от 09.12.2015 № 1624, от 24.12.2015 № 1708).

Цель программы - обеспечение экологической безопасности граждан в Вологодском муниципальном районе и сохранение природных систем.

Задачи программы:

- снижение уровня загрязнения водных объектов на территории района;

- обеспечение населения района качественной питьевой водой;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое со-стояние;

-развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов;

- сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий;

- совершенствование мероприятий по проведению государственного экологического надзора;

-формирование основ экологической культуры населения района, развитие системы непрерывного экологического образования населения и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рациональному природопользованию;

- надлежащее осуществление полномочий органов местного самоуправления района  в сфере охраны окружающей среды, в том числе обеспечение реализации программы.

1. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов.

1.1. На территории района 33 очистных сооружений канализации, которые построены в 80 годы, процент износа велик. ОСК могут быть потенциальным источником загрязнения водных объектов.

В 2015 году провели ремонт ОСК в с. Макарово Кубенского с/п, общий объем финансирования – 1430,0  тыс.руб. Сброс осуществляется в р. Вологда. Проведены следующие работы: заменена система аэрации (мелкопузырчатая), установлены воздуходувки, насос для перекачки дренажных вод с иловых площадок в голову ОСК, построены иловые площадки.

Снижение массы сброса загрязняющих веществ со сточными водами в реку Вологда на 1,5 тонны.

За счет средств предприятий проведен ремонт очистных сооружений канализации в п.Ермаково Лесковское с/п, п.Васильевское Марковское с/п.

С 2012 года отремонтировано 7 очистных сооружений канализации с общим объемом финансирования более 8 млн. руб. за счет средств областного и районного бюджетов.

Как следствие этих мероприятий, уменьшается сброс сточных вод и объем загрязняющих веществ в водные объекты:

- снижение сброса загрязняющих веществ с 2012 года в сравнении с 2015  на 11 % или  0,035 тыс.тонн;

- снижение сброса сточных вод на 28%.

1.2. В 2015 году внедрена установка по обезжелезиванию питьевой воды в п.Непотягово,  объем финансирования – 1584,4 тыс.руб.

Одним из источников водоснабжения населения являются питьевые колодцы. В 2015 году администрациями сельских поселений проведен ремонт 10 колодцев в 7 населенных пунктах.

1.3. В целях недопущения затопления населенных пунктов, в целях организации мест отдыха граждан ведется капитальный ремонт гидротехнических сооружений:

- 2012 года – плотина на р.Поченьга;

- 2012-2013 гг - плотина на р.Шомба.

- 2015 г – плотины на р.Спасской.

Это 4 плотины и более 24 млн.руб бюджетных средств: федеральный бюджет, областной, районный и трансферты сельских поселений

В 2015 году начаты ремонтные работы на плотинах № 1 и № 2 на р.Спасская в с.Куркино. Общий объем финансирования более 11 млн. руб.  Срок исполнения – 2015-2016 годы.

Целевые индикаторы:

1.Доля загрязненных сточных вод в объеме, отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке (план 84,8%, факт – 84,0%, то есть количество загрязненных сточных вод уменьшается).

2. Количество отремонтированных,  модернизированных очистных сооружений канализации (план -3, факт – 3).

3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности (план 12,3%, факт – 14,8%).

4.Количество отремонтированных нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) (план – 16, факт – 10).

5.Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (план – 80%, факт – 80%).

6. Количество отремонтированных гидротехнических сооружений (план 2, факт -2).

2. Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды района  отходами.

2.1.В прошедшем году объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на работы по ликвидации разлива мазута в Федотовском с/п.

Подрядчик – ООО «Экоцентр», государственный контракт – 16,5 млн. руб. - инвестиции федерального бюджета. Площадь загрязнения – около 3 га.

2.2.Ежегодно в районе организуется сбор и передача на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов от населения.

В рамках муниципального контракта собрано  отработанных ртутных ламп – 1783, термометров – 10, ртути – 6,6 кг, в том числе от населения 1199 штук. На эти цели израсходовано 20,0 тыс.руб.

В 2014 году специальные контейнеры для сбора отработанных ртутных ламп  появились в п.Федотово, а в 2015 году – Сосновка, Лесково, Непотягово.

С 2012 года собрано более 6 тыс. отработанных ртутных ламп, в том числе в рамках муниципальных контрактов 5639, а управляющими компаниями – 801. Не допущено к размещению более 2,34 тонны отходов 1 класса опасности.

2.3.Оптимальная схема размещения полигонов ТБО в районе предполагает наличие – 7- ми полигонов ТБО и полигона для г. Вологды.

В настоящее время необходимо провести следующую работу:

-  рекультивация полигона ТБО п.Фофанцево Прилукское с/п;

- ликвидация свалки ТБО п.Ермаково Лесковское с/п;

- рекультивация полигона ТБО д.Костино Подлесное с/п;

- ликвидация свалки ТБО вблизи с. Макарово  Кубенское с/п.

В рамках муниципального контракта разработана смета на ликвидацию свалки в с. Макарово Кубенского с/п, проведена экспертиза достоверности сметного расчета. План финансирования – 188,1 тыс. руб.

Стоимость выполненных работ – 10,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы:

1.Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (план – 95,1%, факт – 95,3%).

2. Количество созданных пунктов для сбора отработанных ртутьсодержащих отходов от населения  план 1, факт -3).

3. Количество собранных и переданных на утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов от населения в частном секторе (план – 100шт., факт -1199 шт.).

4. Площадь ликвидированных свалок твердых бытовых отходов (план – 4,5 га, факт – 10,45 га).

5. Доля рекультивированных полигонов твердых бытовых отходов при завершении срока эксплуатации от общего количества полигонов ТБО, требующих рекультивации (план – 0, факт – 0).

3. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности и рациональному природопользованию.

3.1.На территории Вологодского района 13 особо охраняемых природных территорий общей площадью 1056,3 га, что составляет 2,3% от площади района.

В 2015 году проведена работа по сбору материалов обоснования создания особо охраняемой природной территории областного значения туристско-рекреационной местности «Голубково»  площадью 186 га.

3.2.В 2015 году предприятиями района проведены работы по мониторингу окружающей среды. Общий объем финансирования 1252,7 тыс.руб, в том числе 20,0 тыс.руб – областной бюджет, 1232,7 тыс.руб  – средства предприятий.

3.3.За 2015 года специалистами отдела охраны окружающей среды  управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района проведено 73  проверки, в том числе:

- 34 плановые выездные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- 12 проверок выполнения предписаний юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

- 27  рейдовых проверок и проверок обращений граждан совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды, Управлением Росприроднадзора по Вологодской области, отделом УМВД по Вологодскому району.

По результатам проверок выявлено 63 нарушения требований законодательства при обращении с отходами производства и потребления, 18 нарушений в сфере внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), 3 нарушения водоохранного законодательства, 2 нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, 1 – невыполнение в установленные сроки предписания.

По результатам проверок выдано 12 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Целевые индикаторы:

1.Доля площади особоохраняемых природных территорий от общей площади территории района (план – 1,3%, факт – 2,3%).

2.Количество материалов, направленных на государственную экспертизу и проведенных общественных экспертиз (план -0, факт -0).

3. Доля природопользователей, осуществляющих производственный контроль, к общему количеству природопользователей, обязанных осуществлять производственный контроль (план -0, факт -0).

4. Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора (план 30, факт – 34).

4.Мероприятия по экологическому образованию и просвещению.

Важный блок мероприятий в рамках Экологической программы – это мероприятия по экологическому образованию.

Это и районный фестиваль экологических театров, слет экологических лагерей, День птиц, День воды, организованы конкурсы на лучший дизайн цветочной клумбы «Цветы Победы» и многие другие.

По итогам участия в акции оргкомитет Вологодского муниципального района  был награждён Дипломом  победителя  и специальным призом.

На реализацию мероприятий в 2015 году израсходовано 185,0 тыс.руб, в том числе 85,0 тыс.руб – на экологическое информирование населения через средства массовой информации (не через Экологическую программу), 15,0 тыс.руб - озеленение.

Целевые индикаторы:

1.Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения района (план – 17  мероприятий, факт –17).

2.Участие населения района в мероприятиях экологической направленности (план – 14,5 тыс. чел,  факт –  14,6 тыс. чел).

3. Количество высаженных деревьев в населенных пунктах района (план – 100 деревьев, факт – 590).

5. Мероприятия по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Целевые индикаторы:

1.Доля выполнения плана работы отдела охраны окружающей среды управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района и реализации программы (план -100%, факт – 100%).

Общий объем финансирования по программе составил 10267,36 тыс.руб, в том числе федеральный бюджет – 5944,1 тыс.руб, областной бюджет – 1437,96 тыс.руб,  районный бюджет 2835,3 тыс.руб, 50,0 тыс.руб – Спасское с/п.

Начальник отдела охраны окружающей среды                                А.В.Сергеева

Согласовано:

Заместитель главы района                                                                       И.А.Быков

Эффективность реализации муниципальной  программы

«Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района

на 2015-2020 годы»

за 2015 год

Таблица 1

| Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  |  |  | Фактическое значение (по итогам реализации программы) |  |  |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке. | % | 84,8 | 84,5 | 82,8 | 81,7 | 80,8 | 78,3 | 84 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Количество отремонтированных, модернизированных очистных сооружений канализации. | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля населения района, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности. | % | 12,3 | 24,6 | 24,8 | 26,8 | 28,0 | 29,8 | 14,8 |  |  |  |  |  | > 100% |  |  |  |  |  |
| Количество отремонтированных нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев). | шт. | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 10 |  |  |  |  |  | 62,5 |  |  |  |  |  |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние. | % | 80,0 | - | - | - | - | - | 80,0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Количество отремонтированных гидротехнических сооружений. | шт. | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления. | % | 95,1 | 95,2 | 95,4 | 95,8 | 96,1 | 96,2 | 95,3 |  |  |  |  |  | > 100% |  |  |  |  |  |
| Количество созданных пунктов для сбора отработанных ртутьсодержащих отходов от населения. | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | > 100% |  |  |  |  |  |
| Количество собранных и переданных на утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов от населения в частном секторе | шт. | 100 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 1199 |  |  |  |  |  | > 100% |  |  |  |  |  |
| Площадь ликвидированных свалок твердых бытовых отходов. | га | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 10,45 |  |  |  |  |  | > 100% |  |  |  |  |  |
| Доля рекультивированных полигонов твердых бытовых отходов при завершении срока эксплуатации от общего количества полигонов ТБО, требующих рекультивации. | % | - | 12,5 | 12,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Доля площади особоохраняемых природных территорий от общей площади территории района. | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 2,3 |  |  |  |  |  | > 100% |  |  |  |  |  |
| Количество материалов, направленных на государственную экспертизу и проведенных общественных экспертиз. | шт. | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Доля природопользователей, осуществляющих производственный контроль, к общему количеству природопользователей, обязанных осуществлять производственный контроль | % |  |  |  |  |  | 30,0 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора. | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 |  |  |  |  |  | > 100% |  |  |  |  |  |
| Участие населения района в мероприятиях экологической направленности | тыс. чел | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,6 |  |  |  |  |  | > 100% |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения района. | шт. | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Количество высаженных деревьев в населенных пунктах района. | шт. | 100 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 590 |  |  |  |  |  | > 100% |  |  |  |  |  |
| Выполнение плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Финансирование Программы | тыс. руб | 10267,36 |  |  |  |  |  | 10267,36 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |

Таблица 2

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 2 | 0,6 | Программа эффективна | от 2.0 до 3.0 |
| B | 0.05 | - |  | Программа частично эффективна | от 1.5 до 2.0 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 | Программа неэффективна | менее 1.5 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |  |  |
| E | 0.1 | 3 | 0,3 |  |  |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |  |  |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |  |  |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | 2,05 |  |  |

- Вывод: Экологическая программа эффективна и   подлежит дальнейшему финансированию из районного бюджета

Начальник отдела охраны окружающей среды                                                   А.В.Сергеева