Годовой отчет о  ходе реализации муниципальной программы "Газификация Вологодского муниципального района

на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" в 2015 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 10.10.2012 № 1718)

В 2015 году муниципальная программа  "Газификация Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" корректировалась 2 раза: - постановление администрации Вологодского муниципального района от 24.06.2015 № 807, от 02.12.2015 № 1597.

Цель программы: Развитие газификации Вологодского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района, создание условий для развития отраслей народного  хозяйства.

Основные задачи:

- создание условий надежного обеспечения газом потребителей;

- повышение эффективности использования природного газа;

- строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением района;

- оптимизация загрузки существующих газовых сетей;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования в развитие газификации района;

- стимулирование развития сельскохозяйственного производства путем газификации сельских населенных пунктов;

- перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа

Основные мероприятия программы:

-  строительство газораспределительных пунктов;

-  строительство  газопроводов среднего давления;

-  строительство  газопровода низкого давления.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы:

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета  в 2015 году выделено 1393,22 тыс.руб., израсходовано 966,78 тыс.руб., что составляет 69,4%; из областного бюджета выделено 6 630,6 тыс.руб., израсходовано 6 630,57 тыс.руб., что составляет 99,9%.

Денежные средства были направлены на:

- строительство наружного газопровода к многоквартирным жилым домам в д. Ерофейка Вологодского района;

- строительство подводящего газопровода до деревни Еремеево Лесковского сельского поселения Вологодского района;

- страхование распределительного газопровода п. Майский (1 очередь);

- страхование распределительного газопровода п. Майский (2 очередь);

- страхование наружного газопровода к многоквартирным жилым домам в д. Ерофейка;

- страхование подводящего газопровода до деревни Еремеево;

- страхование газопровода высокого давления Центра активного отдыха и туризма «Y.E.S.»;

- страхование распределительного газопровода д. Морино;

- страхование распределительного газопровода д. Княгинино;

- страхование распределительного газопровода п. Можайское (2 очередь);

- выполнение работ по обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах (газопроводах);

- проведение государтсвенной экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта «Подводящий газопровод до деревни Еремеево Лесковского сельского поселения Вологодского района Вологодской области».

Построено 3,02 км газопроводов, газифицировано 263 домовладений (300 квартиры).

- Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации программы

«Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года» за 2015 год

(наименование программы)

постановление АВМР от 10.10.2012 № 1718 (с последующими изменениями и дополнениями)

(дата и номер акта об ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) |  |  | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | Предусмотрено в законе области об областном бюджете на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 января 2015 года | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 января 2015 года |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | 22060,07 | 4015,03 | 1269,14 | 1779,11 |  | 1393,22 |  | 966,78 | 966,78 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы | - | 3214,10 | 584,23 | 1744,51 |  | 885,39 |  | 885,36 | 885,36 |
| текущие расходы | - | 800,93 | 684,91 | 34,6 |  | 507,83 |  | 81,42 | 81,42 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| областной бюджет, всего | 8867,29 | 8867,26 | 1440,0 | 796,69 |  | 6630,6 | 6630,6 | 6630,57 | 6630,57 |
| бюджет поселения, всего | 722,02 | 722,02 | 0 | 722,02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 8023,82 |  | 7597,35 | 7597,35 |

- Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года» за 2015 год

(наименование программы)

постановление АВМР от 10.10.2012 № 1718 (с последующими изменениями и дополнениями)

(дата и номер акта об ее утверждении)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год (2015) |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением района | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 3,02 | 3,02 | Выполнено |
| Создание условий надежного обеспечения газом потребителей; перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа | Газификация квартир (домовладений) | квартир | 0 | 300 | 300 | Выполнено |

- Таблица 3

Отчет о результатах реализации программы в 2015 году

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 10,9 | 0,597 | 3,02 |  | 6,4 | 0,597 | 3,02 |  | 41,28 | 0 | 0 |  |
| Газификация квартир (домовладений) | квартир | 174 | 23 | 300 |  | 93 | 23 | 300 |  | 46,55 | 0 | 0 |  |
| Финансирование программы | тыс. руб. | 3881,91 | 2647,91 | 8023,82 |  | 2884,91 | 2569,83 | 7597,35 |  | 20,11 | 2,9 | 5,3 |  |

- Таблица 4

|  |  | Весовой коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| E. | Уровень использования средств районного бюджета | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в районный бюджет в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Таблица 5

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 3 | 0,9 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 2 | 0,1 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 1 | 0,1 |
| F | 0.1 | 1 | 0,1 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | 2,15 |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 6

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Программа эффективна | от 2.0 до 3.0 |
| Программа частично эффективна | от 1.5 до 2.0 |
| Программа неэффективна | менее 1.5 |

На основании проведенного анализа исполнения программы «Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года» данная Программа является эффективной.

Отчет подготовлен Управлением строительства, энергетики и коммунального хозяйства

Заместитель главы района                       												И.А. Быков