Годовой отчет о результатах реализации муниципальной программы

«Газификация Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года» в 2016 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 10.10.2012 № 1718)

В 2016 году муниципальная программа  «Газификация Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года» корректировалась 6 раз – постановление администрации Вологодского муниципального района от 25.02.2016 № 215, от 07.04.2016 № 536, от 20.06.2016 № 1231, от 20.10.2016 № 2056, от 23.11.2016 № 2296, от 21.12.2016 № 2515.

Цель программы: развитие газификации Вологодского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района, создание условий для развития отраслей народного  хозяйства.

Основные задачи:

- создание условий надежного обеспечения газом потребителей;

- повышение эффективности использования природного газа;

- строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением района;

- оптимизация загрузки существующих газовых сетей;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования в развитие газификации района;

- стимулирование развития сельскохозяйственного производства путем газификации сельских населенных пунктов;

- перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы:

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета  в 2016 году выделено 791,38 тыс.руб., израсходовано 791,36 тыс.руб., что составляет 99,99%.

Денежные средства были направлены на:

- Изготовление технического плана на линейный объект "Газоснабжение жилой застройки в п.Майский Майского сельского поселения Вологодского района Вологодской области" 1-ая очередь строительства;

- Техническое обслуживание (Подводящий газопровод до деревни Еремеево Лесковского сельского поселения Вологодского района Вологодской области);

- Техническое обслуживание (Газоснабжение жилой застройки в п.Майский Майского сельского поселения Вологодского района Вологодской области. 2-ая очередь строительства);

- Выполнение работ по присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу (Подводящий газопровод до деревни Еремеево Лесковского сельского поселения Вологодского района Вологодской области);

- Выполнение работ по присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу (Газоснабжение жилой застройки в п.Майский Майского сельского поселения Вологодского района Вологодской области. 2-ая очередь строительства);

- Выполнение работ по присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу (Распределительный газопровод в             д. Морино  Вологодского района Вологодской области);

- Страхование газопровода (Распределительный газопровод для новой жилой застройки в п. Новый Источник);

- Техническое обслуживание (Распределительный газопровод для новой жилой застройки в п. Новый Источник);

- Техническое обслуживание (Наружный газопровод к многоквартирным жилым домам в д. Ерофейка Вологодского района);

- Выполнение работ по обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Наружный газопровод к многоквартирным жилым домам в д. Ерофейка Вологодского района);

- Страхование газопровода (Наружный газопровод к многоквартирным жилым домам в д. Ерофейка Вологодского района);

- Выполнение работ по обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Распределительный газопровод для новой жилой застройки в п. Новый Источник).

Приложения:

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы – таблица 1.

2.  Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета – таблица 2.

3. Отчет о реализации муниципальной программы «Газификация Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года»  - таблица 3.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Газификация Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года»

в 2016 году

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 10,9 | 0,597 | 3,02 | 0 | 6,4 | 0,597 | 3,02 | 0 | 41,28 | 0 | 0 | 0 |
| Газификация квартир (домовладений) | квартир | 174 | 23 | 300 | 0 | 93 | 23 | 300 | 0 | 46,55 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирование программы | тыс. руб. | 3881,91 | 2647,91 | 8023,82 | 791,38 | 2884,91 | 2569,83 | 7597,35 | 791,36 | 20,11 | 2,9 | 5,3 | 0,002 |

Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года»

за 2016 год

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) |  |  |  | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | Предусмотрено в законе области об областном бюджете на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 января 2015 года | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 января 2015 года |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | 22060,07 | 4009,05 | 1269,14 | 1773,13 | 966,78 |  | 791,38 |  | 791,36 | 791,36 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы | - | 3108,54 | 584,23 | 1638,95 | 885,36 |  | 547,18 |  | 547,17 | 547,17 |
| текущие расходы | - | 900,51 | 684,91 | 134,18 | 81,42 |  | 244,20 |  | 244,19 | 244,19 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет, всего | 8867,29 | 8867,29 | 1440,0 | 796,69 | 6630,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения, всего | 722,02 | 722,02 | 0 | 722,02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  | 791,38 |  | 791,36 | 791,36 |

|  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| "Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года" |  |  |  |  |  |
| ( название программы) |  |  |  |  |  |
| за 2016 год |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района - администрация Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2016 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| 25 | 26 |  |  |  |  |
| Программа, всего | тыс. руб. | 791,38 | 791,36 | 1,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - Администрация Вологодского муниципального района | тыс. руб. | 791,38 | 791,36 | 1,0 |  |
| Цель программы: развитие газификации Вологодского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района, создание условий для развития отраслей народного хозяйства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Изготовление технического плана на линейный объект "Газоснабжение жилой застройки в п.Майский Майского сельского поселения Вологодского района Вологодской области" 1-ая очередь строительства | тыс. руб. | 15,00 | 15,00 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 1. - количество технических планов | шт. | 1,00 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 2. Техническое обслуживание (Подводящий газопровод до деревни Еремеево Лесковского сельского поселения Вологодского района Вологодской области) | тыс.руб. | 21,00 | 20,99967 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 2. - техническое обслуживание газопровода | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 3. Техническое обслуживание (Газоснабжение жилой застройки в п.Майский Майского сельского поселения Вологодского района Вологодской области. 2-ая очередь строительства) | тыс.руб. | 7,59 | 7,59 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 3. - техническое обслуживание газопровода | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 4. Выполнение работ по присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу (Подводящий газопровод до деревни Еремеево Лесковского сельского поселения Вологодского района Вологодской области) | тыс.руб. | 293,72 | 293,71745 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 4. - присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 5. Выполнение работ по присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу (Газоснабжение жилой застройки в п.Майский Майского сельского поселения Вологодского района Вологодской области. 2-ая очередь строительства) | тыс.руб. | 207,96 | 207,96 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 5. - присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 6. Выполнение работ по присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу (Распределительный газопровод в д. Морино Вологодского района Вологодской области) | тыс.руб. | 45,50 | 45,49387 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 6. - присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 7. Страхование газопровода (Распределительный газопровод для новой жилой застройки в п. Новый Источник) | тыс.руб. | 4,02 | 4,02 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 7. - обязательное страхование объекта | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 8. Техническое обслуживание (Распределительный газопровод для новой жилой застройки в п. Новый Источник) | тыс.руб. | 0,80 | 0,79753 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 8. - техническое обслуживание газопровода | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 9. Техническое обслуживание (Наружный газопровод к многоквартирным жилым домам в д. Ерофейка Вологодского района) | тыс.руб. | 3,84 | 3,83974 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 9. - техническое обслуживание газопровода | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 10. Выполнение работ по присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу (Наружный газопровод к многоквартирным жилым домам в д. Ерофейка Вологодского района) | тыс.руб. | 184,39 | 184,38469 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 10. - присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопровод | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 11. Страхование газопровода (Наружный газопровод к многоквартирным жилым домам в д. Ерофейка Вологодского района) | тыс.руб. | 4,02 | 4,02 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 11. - обязательное страхование объекта | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 12. Выполнение работ по обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Распределительный газопровод для новой жилой застройки в п. Новый Источник) | тыс.руб. | 3,54 | 3,54 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 12. - беспечение готовности к локализации и ликвидации последствий ЧС | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета:0,99 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 0,9 |  |  |  |  |  |
| На основании проведенного анализа исполнения программы «Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года» данная Программа является эффективной. |  |  |  |  |  |
| Первый заместитель руководителя администрации района |  |  | И.А. Быков |  |  |
|  | (подпись) |  |  |  |  |