Отчет о реализации муниципальной программы

«Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района

на 2015-2020 годы»

за 2017 год

Постановлением администрации Вологодского муниципального района от  20.10.2014 № 599 утверждена муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений от 11.03.2015 № 251, от 19.08.2015 № 1112, от 09.12.2015 № 1624, от 24.12.2015 № 1708, от 23.03.2016 № 413, от 31.05.2016 № 1087, от 29.06.2016 № 1290, от 18.10.2016 № 2037, от 2612.2016 № 2555, от 28.02.2017 № 360, от 25.08.2017 № 1507, от 30.11.2017 № 1931).

Цель программы - обеспечение экологической безопасности граждан в Вологодском муниципальном районе и сохранение природных систем.

Задачи программы:

- снижение уровня загрязнения водных объектов на территории района;

- обеспечение населения района качественной питьевой водой;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое со-стояние;

-развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов;

- сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий;

- совершенствование мероприятий по проведению государственного экологического надзора;

-формирование основ экологической культуры населения района, развитие системы непрерывного экологического образования населения и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рациональному природопользованию;

- надлежащее осуществление полномочий органов местного самоуправления района  в сфере охраны окружающей среды, в том числе обеспечение реализации программы;

-  предотвращение распространение сорного растения борщевик Сосновского.

1. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов.

1.1. Очистные сооружения канализации (далее – ОСК), предназначенные для очистки сточных вод, построены в 70 годы, износ составляет более 80%. ОСК могут быть потенциальным источником загрязнения водных объектов.

Для предотвращения загрязнения реки Пудежка и улучшения работы очистных сооружений канализации в 2017 году начат ремонт очистных сооружений канализации в п. Дубровское Семенковского сельского поселения. Общий объем финансирования составил около 2,0 млн. руб, в том числе в 2017 году выполнены работы на сумму 1282,76 тыс.руб.

Снижение массы сброса загрязняющих веществ со сточными водами в реку Пудежка  на 0,97 тонны.

За счет средств МУП ЖКХ «Федотово» ВМР проведена реконструкция первичного двухъярусного отстойника на очистных сооружениях канализации. Объем финансирования - 850,00  тыс.руб.

1.2. В 2017 году внедрена установка по обезжелезиванию питьевой воды в д. Фофанцево Прилукского сельского поселения,  объем финансирования – 2261,4 тыс. руб, в том числе бюджет сельское поселение – 2231,4 тыс. руб.; районный бюджет – 30,0 тыс. руб.

Одним из источников водоснабжения населения являются питьевые колодцы. В 2017 году проведены работы по ремонту 9 общественных колодцев в дд. Горка,  Дор, Шеломово, Кучино Старосельского с/п, д. Ламаниха Кубенского с/п, Нацепино, Степаново Новленского с/п, Ярыгино, с. Марьинское Семенковского с/п. Общий объем финансирования 699,8 тыс.руб, в том числе областной бюджет – 308,9, районный – 349,9, внебюджет – 41,0 тыс.руб.

В 2017 году в рамках проекта «Народный бюджет» проведены работы по технологическому подключению к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения  жилых домов в д. Марфино Майского с/п с финансированием 999,4 тыс.руб.

1.3. В 2017 году ремонт гидротехнических сооружений не проводился.

Целевые индикаторы:

1.Доля загрязненных сточных вод в объеме, отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке (план 82,8 %, факт –  80,9 %, то есть количество загрязненных сточных вод уменьшается).

2. Количество отремонтированных,  модернизированных очистных сооружений канализации (план -1, факт – 1).

3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности (план 18,0%, факт – 18,6 %).

4.Количество отремонтированных нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) (план – 9, факт – 9).

2. Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды района  отходами.

2.1.Ежегодно в районе организуется сбор и передача на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов от населения.

В рамках муниципального контракта собрано  отработанных ртутных ламп – 2212, в том числе от населения 1526 штук; термометров – 22. На эти цели израсходовано 21,17  тыс.руб.

В 2017 году специальные контейнеры для сбора отработанных ртутных ламп  появились в п.п. Дубровское Семенковского с/п и п.Можайское Спасского с/п за счет управляющей компании УК «Резной палисад».

Управляющими компаниями собрано 768 отработанных ртутных ламп и 20 термометров.

С 2012 года собрано почти 12 тыс. отработанных ртутных ламп, в том числе в рамках муниципальных контрактов 9739, а управляющими компаниями – 2238. Не допущено к размещению  4,646 тонны отходов 1 класса опасности.

2.3.Оптимальная схема размещения полигонов ТБО в районе предполагает наличие – 7- ми полигонов ТБО и полигона для г. Вологды.

В настоящее время проводится работа по заключению договором на вывоз и размещение твердых коммунальных отходов.  За 2017 год ликвидировано навалов мусора на площади 7,016 га.

Целевые индикаторы:

1.Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (план – 95,2%, факт –95,2%).

2. Количество созданных пунктов для сбора отработанных ртутьсодержащих отходов от населения  план-2, факт -2).

3. Количество собранных и переданных на утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов от населения в частном секторе (план – 1500 шт., факт -2212, в том числе от населения 1526 шт.).

4. Площадь ликвидированных свалок твердых бытовых отходов (план – 6,6 га, факт – 7,016  га).

3. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности и рациональному природопользованию.

3.1.На территории Вологодского района 14 особо охраняемых природных территорий общей площадью 1056,3 га, что составляет 2,7 % от площади района.

3.2. В 2017 году предприятиями района проведены работы по мониторингу окружающей среды. Общий объем финансирования 2401,57 тыс.руб, в том числе 21,08 тыс.руб – областной бюджет,  2380,49  тыс.руб  – средства предприятий.

3.3. За 2017 года специалистами отдела охраны окружающей среды  администрации Вологодского муниципального района проведено 30 плановых проверок, 29 внеплановых проверок (проверки выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений природоохранного законодательства).

По итогам проверок составлено и направлено на рассмотрение: в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области  44 протокола об административной ответственности, в том числе, по ст. 7.6 – 5, ст. 8.12.1 – 4, ст. 8.2 – 22, ст. 8.41 – 13; мировым судьям – 9 протоколов по ст. 19.5 ч. 1; в административную комиссию - 5 протоколов об административной ответственности, в том числе, по ст.  3.1 – 4, ст.  3.5 – 1, выдано  24 предписания по устранению выявленных нарушений.

Целевые индикаторы:

1.Доля площади особоохраняемых природных территорий от общей площади территории района (план – 2,7%, факт – 2,7%).

2. Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора (план 30, факт – 30).

4.Мероприятия по экологическому образованию и просвещению.

Важный блок мероприятий в рамках Экологической программы – это мероприятия по экологическому образованию.

Это и районный фестиваль экологических театров, День птиц, День воды, конкурс «Охотники за батарейками»  и многие другие.

По итогам участия в акции оргкомитет Вологодского муниципального района  был награждён ГранПри.

На реализацию мероприятий в 2017 году израсходовано 201,8 тыс.руб, в том числе 81,0 тыс.руб – на экологическое информирование населения через средства массовой информации (не через Экологическую программу).

Целевые индикаторы:

1.Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения района (план –18  мероприятий, факт –19).

2.Участие населения района в мероприятиях экологической направленности (план – 19 тыс. чел,  факт – 19,129 тыс. чел).

3. Количество высаженных деревьев в населенных пунктах района (план – 700 деревьев, факт – 1950).

5. Мероприятия по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Целевые индикаторы:

1.Доля выполнения плана работы отдела охраны окружающей среды управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района и реализации программы (план -100%, факт – 100%).

6. Мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского.

В 2017 году на мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского израсходовано 438,3 тыс. руб, в том числе областной бюджет – 350,6 тыс. руб,  районный бюджет – 87,7 тыс. руб.

Химическая обработка проведена на площади 17,2 га.

Целевые индикаторы:

1. Обработка земельных участков химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского на площади (план – 12,4828 га, факт – 17,2 га).

Общий объем финансирования по программе составил 5431,21 тыс.руб, в том числе областной бюджет – 1486,2 тыс.руб,  районный бюджет – 1622,61  тыс. руб, 2231,4 тыс. руб – Прилукское с/п;  91,0 тыс.руб – население района

Начальник отдела охраны окружающей среды                                А.В.Сергеева

Согласовано:

Руководитель администрации района                                                 И.А.Быков

Расчет эффективности муниципальной программы

«Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

за 2017 год

- Коэффициент использования средств муниципального бюджета:

КО = 5431,21 тыс.руб/ 5431,21

тыс.руб = 1

- Коэффициенты выполнения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы.

- Коэффициенты развития показателя муниципальной программы.

- Расчет общей эффективности развития муниципальной программы

ЭР общ. = (1 + ( (1,02+1,03)/2 + (1+1)/2 + (1,03+1,18)/2  + (1+4,5)/2 + (1+1)/2 +

(1+1)/2 + (1,02+0,81)/2 + (1,06 +1,06)/2 + (1 + 1)/2 + (1 +1,3)/2 + (1,01+1,24)/2 +

(1,06+1,06)/2 + (2,78+6,84)/2 + (1+ 1,06)/2)/14)/2 = (1 + (1,025 + 1+1,105+2,75+1+1+0,915+1,06+1,15+1,125+1,06+4,81)14)/2 = (1+18/14)/2 = 1.143

При сопоставлении с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице, получаем:

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

Выводы: муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района  на 2015-2020 годы» высокоэффективна.