Годовой отчет

о  ходе реализации «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы»

в 2017 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014г. № 628)

В 2017 году «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы» не  корректировалась.

Постановлением администрации Вологодского муниципального района от 30.08.2017 № 1531 программа была приостановлена с 01.09.2017, а постановлением администрации Вологодского муниципального района от 13.12.2017 № 1981 программа признана утратившим силу.

Цель программы:

- ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 6066,4 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 299 человек (107 семей), переселяемых из аварийных и подлежащих сносу домов. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах;

- строительство жилых домов  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и (или) приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков;

- приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости для переселения граждан;

- выкуп жилых помещений у собственников по оценочной стоимости в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- использование освободившихся земельных участков для нового жилищного строительства.

Основные задачи:

- реализация предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ мероприятий по переселению граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанных в установленном порядке не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных в установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством;

- снос аварийного жилищного фонда.

Основные мероприятия программы:

- строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда  и (или) приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости для переселения граждан, выкуп жилых помещений у собственников по оценочной стоимости в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование и корректировка очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование и корректировка очередности сноса аварийных домов;

- выбор способа переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы:

Постановлением Правительства Вологодской области от 29.04.2013 № 484 (с изменениями) утверждена областная адресная программа № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы», где  включены  28 аварийных домов расположенных на территории Вологодского муниципального района. В рамках реализации III этапа (в период с 2015г. по 2017 г.) переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году сельскими поселениями района: Марковским, Лесковским, Семенковским, Спасским поданы заявки на предоставление финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ - на переселение граждан из аварийного жилого фонда на общую сумму 128,545 млн. руб. (в том числе средства Фонда – 55,172 млн.руб., субъект РФ – 66,946 млн.руб., местный бюджет – 6,427 млн.руб.)

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета  в 2015 году выделено 6 427 271,85 рублей.

Данная программа в 2015 году не реализована в связи с тем, что областные лимиты не были доведены до органов местного самоуправления.

Финансовые средства перенесены с 2015 года на  2016 год  на реализацию Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в размере   6 333 160,50 рублей (5%):

Лесковское с/п – 1 752 845,40 рублей;

Марковское с/п – 496 364,25 рублей;

Семенковское с/п – 2 876 331,90 рублей;

Спасское с/п – 1 207 618,95 рублей.

В 2016 году постановлением администрации Вологодского муниципального района от 27.10.2016г. № 2105  выделены дополнительные финансовые средства из местного бюджета Лесковскому сельскому поселению на приобретение готовых квартир - 1 872 739,00 рублей.

Администрациями сельских поселений: Марковское, Лесковское, Семенковское и Спасское в 2016 году проведены аукционы и заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в долевом строительстве жилых домов, а также на приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости для переселения граждан:

1.Администрацией Семенковского с/п приобретены  две квартиры в г. Вологда общей площадью 106,9 м2 (14 человек).

Администрацией Семенковского с/п заключен муниципальный контракт с  ООО "Дизайн-СтройПроект" на долевое строительство в п. Кувшиново 37-ми жилых  помещений общей площадью 1564,9 м2 (98 человек).

19.12.2016 введен в эксплуатацию 41- квартирный жилой дом в п. Кувшиново по ул. Майская, д.18б.

2. Администрацией Марковского с/п по муниципальным контрактам с  ООО "Дизайн-СтройПроект" приобретены 7 готовых квартир в п. Васильевское ул.Молодёжная д.11 общей площадью 288,5 м2 (15 человек).

3. Администрацией Лесковского с/п:

- приобретены три квартиры общей площадью 124,2 м2 (4 чел) в новом жилом доме по адресу:  п.Майский, ул.Новая, д.1.

- по муниципальным контрактам с  ООО "Олимп-Строй Плюс" приобретены 14 готовых квартир в п. Майское общей площадью 614,2 м2 (39 человек) в  жилом доме в п. Майский по ул. Ягодная, д.34.

4. Администрацией Спасского с/п заключен муниципальный контракт с  ООО "Дизайн-СтройПроект" на долевое строительство в п. Непотягово 18-ти жилых  помещений общей площадью 701,9 м2 (56 человек).

Велось строительство 27-ми квартирного жилого дома (3-х этажный, общей площадью 1100,0м2) по адресу: п. Непотягово, ул. Преображения, д.3.

Администрациями сельских поселений: Лесковское и Спасское в 2017 году проведены аукционы и заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в долевом строительстве жилых домов, а также на приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости для переселения граждан:

1. Администрацией Лесковского сельского поселения объявлен аукцион на  приобретение восьми квартир общей площадью 254,2 м2 (29 человек)  в п.Молочное и одной квартиры общей площадью 26,2 м2 (1 человек) в п.Сосновка на общую сумму 10 689 963,63 рублей, в том числе бюджет района – 1 523 827,83 рублей (дополнительные средства из местного бюджета – 1 041 399,63 руб.).

2. 27-ми квартирного жилого дома (3-х этажный, общей площадью 1100,0м2) по адресу: Спасского с/п, п. Непотягово, ул. Преображения, д.3  введен в  эксплуатацию  28.02.2017г.

Администрацией Спасского с/п по муниципальным контрактам с  ООО "Дизайн-СтройПроект" приобретено 18 жилых  помещений общей площадью 701,9 м2 (56 человек).

Расчет эффективности  «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» за 2017 год:

- Коэффициент использования средств муниципального бюджета:

КО = 127 981 990,89 руб./ 128 049 581,64 руб. = 1,0

- Расчет общей эффективности развития муниципальной программы

ЭРобщ=1,0+3,5+0,362+2,9+0,512+3,0+0,43232=1,06

На основании итоговой оценки состояния с учетом шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ< 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ< 0,9 | программа низкоэффективна |

На основании проведенного анализа исполнения «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы» (таблица 3) данная Программа в 2017 году является высокоэффективной.

Приложения:

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета – таблица 1.

2.  Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы – таблица 2.

3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы» в 2017 году - таблица 3.

Начальник управления СЭ и КХ

администрации района                                                            С.Н.Дементьев

Отчет подготовлен Управлением строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района

- Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы»

за 2017 год  (рубли)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Уточненный план финансирования по мероприятиям программы |  | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | % выполнения | Примечание |
| Всего по программе | 128 049 581,64 | 127981990,89 |  | 0 | 112 425 112,67 |  | 15556878,22 | 100% | Финансирование 3 этапа в 2017 году: – 6390742,42 руб. (Спасское с/п) – 9166135,80 руб. (Лесковское с/п) Экономия в 2016 году от покупки квартир - 33 490,75 руб. (Семенковское с/п) Экономия в 2016 году – 34 100,00 руб. (Марковское с/п) |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 52 450 895,84 | 52450895,84 |  | 0 | 46 928 113,71 |  | 5522782,13 | 100% | Финансирование 3 этапа в 2017 году: – 1523243,86 руб. (Спасское с/п) – 3999538,27 руб. (Лесковское с/п) |
| - областной бюджет | 67 172 725,30 | 67172725,30 |  | 0 | 57 138 629,21 |  | 10034096,09 | 100% | Финансирование 3 этапа в 2017 году: – 4867498,56 руб. (Спасское с/п) – 5166597,53 руб. (Лесковское с/п) |
| - районный бюджет | 8 425 960,50 | 8 358 369,75 |  | 0 | 8 358 369,75 |  | 0 | 100% | Экономия в 2016 году от покупки квартир - 33 490,75 (Семенковское с/п) Экономия в 2016 году – 34 100,00 руб. (Марковское с/п) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 8 205 960,50 | 8 172 469,75 |  | 0 | 8 172 469,75 |  | 0 | 100% |  |
| - на оказание услуг по подготовке информации и документов (аукционная документация) | 20 000,00 | 16 900,00 |  | 0 | 16 900,00 |  | 0 | 100% | Экономия в 2016 году 3 100,00 руб. (Марковское с/п – не пользовались услугой) |
| - на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика | 200 000,00 | 169 000,00 |  | 0 | 169 000,00 |  | 0 | 100% | Экономия в 2016 году 31 000,00 руб. (Марковское с/п – не пользовались услугой) |
| - ликвидация аварийного жилищного фонда | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 100% |  |

- Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

за 2017 год

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Третий отчетный год (2017) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение (%) |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Обеспечение жилыми помещениями | семей | 107 | 9 | 27 | 300 | 27-ми квартирного жилого дома № 3 в п. Непотягово по ул. Преображения введен в эксплуатацию 28.02.2017г В п. Непотягово переселено 18 семей (56 чел., расселяемая площадь 701,9м2). В п.Молочное переселено 8 семей (29 чел., расселяемая площадь 254,2 м2). В п.Сосновка переселена 1 семья (1 чел., расселяемая площадь 26,2 м2). |
|  | Число жителей планируемых к переселению | чел | 299 | 30 | 86 | 286,7 |  |
|  | Расселяемая площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов | м2 | 4386,5 | 280,4 | 982,3 | 350,3 |  |

| Отчет о реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «муниуипальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 гг» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| за 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| Главный администратор муниципальной программы - администрация Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей |  | причины отклонений от плана |
| Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы , всего | рублей | 15556878,22 | 15556878,22 | 1,0 |  |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | рублей | 5522782,13 | 5522782,13 | 1,0 |  |  |
| областной бюджет | рублей | 10034096,09 | 10034096,09 | 1,0 |  |  |
| районный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
| Цель программы. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Переселение граждан из аварийных жилых домов на территории района. | рублей | 15556878,22 | 15556878,22 | 1,00 |  |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | рублей | 5522782,13 | 5522782,13 | 1,00 |  |  |
| областной бюджет | рублей | 10034096,09 | 10034096,09 | 1,00 |  |  |
| районный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
| Мероприятие. 1. Строительство жилых домов и (или) приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости, выкуп жилых помещений у собственников по оценочной стоимости в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда | рублей | 15556878,22 | 15556878,22 | 1,00 |  |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | рублей | 5522782,13 | 5522782,13 | 1,00 |  |  |
| областной бюджет | рублей | 10034096,09 | 10034096,09 | 1,00 |  |  |
| районный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
| Показатель мероприятий 1.1. Приобретение жилых помещениий общей площадью | м2 | 280,4 | 982,3 | 3,5 |  | 27-ми квартирного жилого дома № 3 в п. Непотягово по ул. Преображения введен в эксплуатацию 28.02.2017г.В п. Непотягово переселено 18 семей (56 чел., расселяемая площадь 701,9м2).В п.Молочное переселено 8 семей (29 чел., расселяемая площадь 254,2 м2).В п.Сосновка переселена 1 семья (1 чел., расселяемая площадь 26,2 м2). |
| Показатель мероприятий 1.2. Обеспечение жилыми помещениями человек | чел | 30 | 86 | 2,9 |  |  |
| Показатель мероприятий 1.3. Обеспечение жилыми помещениями семей | шт. | 9 | 27 | 3,0 |  |  |
| Мероприятие. 2. Оказание услуг по подготовке информации и документов (аукционной документации) | рублей | 0,00 | 0 | 1,0 |  |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | рублей | 0,00 | 0 | 1,0 |  |  |
| Мероприятие. 3. Оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика | рублей | 0,00 | 0 | 1,0 |  |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | рублей | 0,00 | 0 | 1,0 |  |  |
| Задача 2. снос аварийного жилищного фонда | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |  |
| областной бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |  |
| районный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |  |
| Мероприятия. Снос аварийного жилищного фонда | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |  |
| областной бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |  |
| районный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |  |
| Показатель мероприятия. Ликвидация аварийного жилищного фонда | шт. | 0 | 0 | 1,0 |  |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 1,06 |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления СЭ и КХ администрации района | ____________ С.Н.Дементьев |  |  |  |  |  |