Годовой отчет о результатах реализации муниципальной программы «Газификация Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года» в 2017 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 10.10.2012 № 1718)

В 2016 году муниципальная программа  «Газификация Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года» корректировалась 6 раз – постановление администрации Вологодского муниципального района от 25.02.2016 № 215, от 07.04.2016 № 536, от 20.06.2016 № 1231, от 20.10.2016 № 2056, от 23.11.2016 № 2296, от 21.12.2016 № 2515, №430 от 10.03.2017, № 1128 от 26.06.2017, №1893 от 27.11.2017, №2017 от 21.12.2017

Цель программы: Развитие газификации Вологодского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района, создание условий для развития отраслей народного  хозяйства.

Основные задачи:

- создание условий надежного обеспечения газом потребителей;

- повышение эффективности использования природного газа;

- строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением района;

- оптимизация загрузки существующих газовых сетей;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования в развитие газификации района;

- стимулирование развития сельскохозяйственного производства путем газификации сельских населенных пунктов;

- перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы:

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета  в 2017 году выделено 413,47 тыс.руб., израсходовано 268,94 тыс.руб., что составляет 65,04%.

Денежные средства были направлены на:

- Страхование газопровода (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.» в Вологодской области – сети газоснабжения (газопровод высокого давления 1-ой категории) Центра активного отдыха и туризма «Y.E.S.»  Старосельского сельского поселения Вологодского района Вологодской области);

- Энергоснабжение станции катодной защиты (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.» в Вологодской области – сети газоснабжения (газопровод высокого давления 1-ой категории) Центра активного отдыха и туризма «Y.E.S.»  Старосельского сельского поселения Вологодского района Вологодской области);

- Плата за сервитут в отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги Семенково-Заря в целях прокладки и дальнейшей эксплуатации объекта «Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области» в части пересечения и параллельного следования с автомобильной дорогой в д. Марфино, ул. Шоссейная;

- Внесение изменений в проектно-сметную документацию на строительство объекта «Наружное газоснабжение жилых домов по ул. Лесная и ул. Строителей в п. Сосновка Вологодского района;

- Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ по строительству объекта «Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области;

- Страхование газопровода (Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области);

- Страхование газопровода (Распределительный газопровод по  ул. Центральной, ул. Полевой в д. Ильинское Вологодского района);

- Техническое обслуживание газопровода (Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области;

- Техническое обслуживание газопровода (Распределительный газопровод по ул. Центральной, ул. Полевой в д. Ильинское Вологодского района);

- Выполнение работ по обслуживанию опасного производственного объекта;

- Изготовление технического плана на линейный объект «Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области;

- Изготовление технического плана на линейный объект «Распределительный газопровод по ул. Центральной, ул. Полевой в д. Ильинское Вологодского района.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по программе:

= 268,94/413,47= 0,65

=

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

На основании проведенного анализа исполнения программы «Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года» данная Программа является неэффективной.

Начальник управления                                                                                                                                      С.Н. Дементьев

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| "Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| ( название программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района - администрация Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт |  | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей |  | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Программа, всего | тыс. руб. | 413,47 | 268,94 |  | 0,65 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Администрация Вологодского муниципального района | тыс. руб. | 413,47 | 268,94 |  | 0,65 |  |  |
| Цель программы: развитие газификации Вологодского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района, создание условий для развития отраслей народного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Страхование газопровода (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.» в Вологодской области – сети газоснабжения (газопровод высокого давления 1-ой категории) Центра активного отдыха и туризма «Y.E.S.» Старосельского сельского поселения Вологодского района Вологодской области) | тыс. руб. | 4,02 | 4,02 | 1,0 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 1. - колличество застрахованных газопроводов | шт. | 1,00 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2. Энергоснабжение станции катодной защиты (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.» в Вологодской области – сети газоснабжения (газопровод высокого давления 1-ой категории) Центра активного отдыха и туризма «Y.E.S.» Старосельского сельского поселения Вологодского района Вологодской области) | тыс.руб. | 160,00 | 20,61000 | 0,1 |  |  | произведена оплата по контракту за фактическое потребление электроэнергии |
| Показатель мероприятия 2. - колличество станций катодной защиты | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3. Плата за сервитут в отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги Семенково-Заря в целях прокладки и дальнейшей эксплуатации объекта «Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области» в части пересечения и параллельного следования с автомобильной дорогой в д. Марфино, ул.Шоссейная | тыс.руб. | 15,00 | 9,88 | 0,7 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 3. - плата за сервитут в отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 4. Внесение изменений в проектно-сметную документацию на строительство объекта «Наружное газоснабжение жилых домов по ул. Лесная и ул. Строителей в п. Сосновка Вологодского района | тыс.руб. | 156,50 | 156,50000 | 1,0 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 4. - число внесенных изменений в проектно-сметную документацию | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ по строительству объекта «Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области | тыс.руб. | 20,82 | 20,82 | 1,0 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 5. -колличество проведенных проверок определения сметной стоимости | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 6. Страхование газопровода (Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области) | тыс.руб. | 3,96 | 3,96000 | 1,0 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 6. - колличество обязательных застрахованных объектов | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 7. Страхование газопровода (Распределительный газопровод по ул. Центральной, ул. Полевой в д. Ильинское Вологодского района) | тыс.руб. | 3,96 | 3,96 | 1,0 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 7. - колличество обязательных застрахованых объектов | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 8. Техническое обслуживание газопровода (Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области | тыс.руб. | 3,06 | 3,05300 | 1,0 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 8. - техническое обслуживание газопровода | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 9. Техническое обслуживание газопровода (Распределительный газопровод по ул. Центральной, ул. Полевой в д. Ильинское Вологодского района) | тыс.руб. | 1,15 | 1,14000 | 1,0 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 9. - техническое обслуживание газопровода | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 10. Выполнение работ по обслуживанию опасного производственного объекта | тыс.руб. | 12,00 | 12,00000 | 1,0 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 10. - колличество обслуживающих опасных производственных объектов | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 11. Изготовление технического плана на линейный объект «Сети газораспределения д. Марфино Вологодского района Вологодской области | тыс.руб. | 18,00 | 18,00 | 1,0 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 11. -колличество изготовленных технических планов | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 12. Изготовление технического плана на линейный объект «Распределительный газопровод по ул. Центральной, ул. Полевой в д. Ильинское Вологодского района | тыс.руб. | 15,00 | 15,00 | 1,0 |  |  |  |
| Показатель мероприятия 12. -колличество изготовленных технических планов | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета:0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании проведенного анализа исполнения программы «Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года» данная Программа является неэффективной. |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления |  |  | С.Н. Дементьев |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |