**УТВЕРЖДЕН**

**распоряжением контрольно-счетной комиссии**

**Вологодского муниципального округа**

**от «28» июня 2023 года № 33**

**Отчёт**

**о результатах контрольного мероприятия**

17

**№ дата:**

28.06.2023

**Наименование (тема) контрольного мероприятия**: Проверка законного и эффективного использования средств, выделенных на мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет» администрации Майского сельского поселения за 2022 год.

**Основание проведения контрольного мероприятия:** годовой план работы контрольно-счетной комиссии Вологодского муниципального округа на 2023 год, распоряжение о проведении контрольного мероприятия от 26.05.2023 года № 32.

**Цель(и) контрольного мероприятия:** проверка законного и эффективного использования средств, выделенных на софинансирование мероприятий в рамках реализации проекта «Народный бюджет», соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в ходе исполнения проекта.

**Объекты контрольного мероприятия:** Майское территориальное управление администрации Вологодского муниципального округа (правопреемник администрации Майского сельского поселения Вологодского муниципального района).

**Проверяемый период деятельности:** 01.01.2022 - 31.12.2022.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** 30.05.2023 - 20.06.2023.

**Нормативные документы, использованные в работе:**

Кодексы:

* Гражданский кодекс Российской Федерации;
* Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Федеральные законы:

* от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Постановления Правительства Вологодской области:

* от 20.05.2019 №469 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2021 - 2025 годы»;
* от 21.03.2022 № 354 «Об определении муниципальных образований области, бюджетам которых в 2022 году предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет», и распределении субсидий».

Решения Совета Майского сельского поселения Вологодского муниципального района:

* от 15.12.2021 № 764 «О бюджете Майского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями).

**Оформленные акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение аудитора по ним**:

- акт контрольного мероприятия Майского территориального управления администрации Вологодского муниципального округа от 21.06.2023, подписанный начальником территориального управления, с пояснениями.

Позиция контрольно-счетной комиссии Вологодского муниципального округа изложена с учетом пояснений и замечаний, представленных в период проведения контрольного мероприятия.

**Неполученные документы и материалы из числа затребованных с указанием причин или иные факты, препятствовавшие работе:** нет

**Выводы:**

Контрольное мероприятие проведено в Майском территориальном управлении (правопреемник администрации Майского сельского поселения). В ходе проверки законного и эффективного использования средств, выделенных на мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет», установлены следующие нарушения:

1. В нарушение п.4.2.6. соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из районного бюджета, в отчете по использованию межбюджетных трансфертов из районного бюджета не отражены показатели эффективности. Кроме того, отчет представлен годовой - за 2022 год, при этом дата отчета отсутствует; по сроку 15.12.2022 – отчет не составлялся.

2. В нарушение [п.2 ч.13.1 ст.34](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&dst=12095&field=134&date=27.04.2023) Закона № 44-ФЗ увеличен срок оплаты в двадцати трех муниципальных контрактах.

3. В нарушение ч.6 ст.34 Закона № 44-ФЗ, ст.332 Гражданского кодекса Российской Федерации администрацией не начислены пени за нарушение срока окончания выполненных работ по двум муниципальным контрактам на сумму 6,2 тыс. рублей (нарушение устранено в ходе проверки).

4. При визуальном осмотре выполненных работ по трем объектам установлены дефекты и повреждения (по двум объектам дефекты и повреждения устранены в ходе проверки).

**Предложения по восстановлению и взысканию средств, наложению финансовых или иных санкций, привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения**:

Рассмотреть вопрос о применении мер ответственности к лицам, допустившим нарушения.

**Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в управлении и ведомственном контроле**, **правовом регулировании проверяемой сферы**:

1. Усилить контроль за соблюдением требований, установленных ст. 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и исполнением условий муниципальных контрактов в рамках реализации мероприятий проекта «Народный бюджет».
2. Усилить контроль по составлению отчетов, представляемых в соответствии с условиями соглашений по межбюджетным трансфертам из районного бюджета.
3. Обеспечить контроль за устранением дефекта асфальтового покрытия объекта «Обустройство тропы здоровья в парке п. Майский» по гарантийному письму ООО «ГЕОКОМ35».

**Другие предложения:** Отчет направить первому заместителю главы администрации Вологодского муниципального округа. Копию отчета направить в прокуратуру Вологодского района.

**Предлагаемые представления и/или предписания:** представление направить начальнику Майского территориального управления Вологодского муниципального округа.

**Исполнители контрольного мероприятия:**

Аудитор контрольно-счетной комиссии

Вологодского муниципального округа Якунина С.М.